| 申报编号： |  |
| --- | --- |

国家重点研发计划

项目申报书

项目名称：交通自洽能源系统基础设施规划与设计技术（基础前沿

技术）

所属专项：                 交通基础设施

指南方向（榜单任务）： 5.1 交通自洽能源系统基础设施规划与设

计技术（基础前沿技术）

创新分类：                 基础研究

项目管理专业机构：   科学技术部高技术研究发展中心

推荐单位：              交通运输部

申报单位：                           （公章）

项目负责人：

中华人民共和国科学技术部制

年   月   日

填报说明

一、填写说明

1、申报书填写应以预申报书内容为基础，不得降低考核指标，不得自行调整主要研究内容，但可进一步具体细化。

2. 项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”、“研究目标及内容”、“申报单位及参与单位研究基础”、“进度安排”、“项目组织实施、保障措施及风险分析”、“研究团队”、“经费预算”和“指南所要求的附件”八个部分。

申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

3、请申报单位认真阅读指南，所申报的项目研究内容须对应指南、符合指南的要求。

4、项目名称应清晰、准确反映研究内容，项目名称不宜宽泛。

5、申报单位通过国家科技管理信息系统按照系统提示在线填写申报书。申报书标题统一用黑体四号字，申报书正文部分统一用宋体小四号字填写。正文（包括标题）行距为1.5倍。凡不填写的内容，请用“无”表示。

6、外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

7、申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。

二、申报说明

申报单位对申报材料的真实性、完整性负责。

请申报单位审核、确认申报材料后，网上提交。

项目基本信息表

| 项目名称 |  | 交通自洽能源系统基础设施规划与设计技术（基础前沿技术） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 交通基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指南方向 （榜单任务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新分类 |  | □基础研究 □技术开发 □应用示范 □其他类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目遴选方式 |  | □公开竞争 □定向委托 □定向择优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施模式 |  | 青年科学家 揭榜挂帅 □首席科学家 □滚动支持 □应急攻关 □常规模式 □其他模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位总数 |  |  |  |  |  |  |  | 课题数 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 经费预算 |  | 总预算 万元，其中中央财政专项资金 万元， 地方财政资金 万元，单位自筹资金 万元，其他渠道获得资金 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期节点 |  | 起始时间 |  |  | 2022年01月 |  |  |  |  | 结束时间 |  |  |  | 2024 年12 月 |  |
|  |  | 实施周期 |  |  | 共36个月 |  |  |  |  | 预计中期时间点 |  |  |  | 2023 年06月 |  |
| 申报 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  | 大专院校 |  |
|  | 单位所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 推荐 单位 | 单位名称 |  | 交通运输部 |  |  |  | 推荐单位 性质 |  |  |  | □部门 □地方 □行业协会 □产业技术创新战略联盟 □其他 |  |  |  |  |
| 项目 负责 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | □男□女 |  |  |  | 出生日期 |  |  |  |  |
|  | 证件类型 |  | 身份证 | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在单位 |  | 长安大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高学位 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职 称 |  | □正高级 □副高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  | 系主任 |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 联系 人 | 姓 名 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 证件类型 |  |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 课题 分解 | 序号; 课题名称; 承担单位; 负责人; 总经费 （万元）; 其中中央 财政专项资金 (万元). 1; 适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划. 2; 公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计. 3; 面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计. 4; 水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术; 武汉理工大学; 钟鸣. |
| --- | --- |
| 其他 参与 单位 | 序号; 单位名称; 单位性质; 组织机构代码. 1; 交通运输部公路科学研究所; 国有企业. 2; 交通运输部规划研究院; 国有企业. |
| 项目参加人数 |  | 人。其中： | 高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人，其他 人； |
|  |  |  | 博士学位 人，硕士学位 人，学士学位 人，其他 人。 |

填表说明：1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”；

2.单位公章名称必须与单位名称一致；

# 申报项目简介 （项目总体组）

从研究背景、研究目标、研究内容（包括拟解决的重大科学问题或关键技术问题）、技术路线、研究基础和团队、预期成果和效益等方面简要描述。限1500字以内。

- 研究背景

交通基础设施是支撑国家现代化建设的基石，对经济发展质量、效率和可持续性有重要影响。经过近70多年的快速发展，我国公路、铁路、水运交通运营规模世界领先。截止2020年底，我国公路总里程达到519.81万公里，其中高速公路里程16.1万公里；铁路营业里程达到14.6万公里以上，全国铁路复线率和电气化率分别达到59.5%和72.8%，高速铁路运营里程突破3.8万公里；内河航道通航里程12.77万公里，全国港口拥有万吨级及以上泊位2592个，有力推动了我国经济社会的发展。

能源既是国家经济发展的命脉,也是国家发展战略的重要支柱。公路、铁路和水运等交通基础设施的正常运行与维护耗能巨大，整个交通运输体系对能源具有高度的依赖性。此外，未来交通基础设施的智慧化运行、绿色运维同样需要清洁化新能源的支撑，特别是对于弱电网和无电网地区，能源问题可能是交通运输智慧化、绿色化的制约瓶颈。然而，大量能源消耗的同时也带来了大量的碳排放与环境污染，我国已明确于2030年和2060年分别实现碳达峰、碳中和，因此，交通运输体系用能的清洁化与绿色化是大势所趋。

面对资源紧缺、气候变化、环境污染带来的严峻挑战，交通、能源融合领域的研究与技术攻关十分必要，将充分利用风、光、水等自然禀赋的能源系统作为交通基础设施的重要组成部分对推动能源与交通供给革命，促进产业转型与升级至关重要，将助力交通强国建设，支撑与保障国家能源安全与社会稳定。

- 研究目标

基于公路、铁路、水运综合交通基础设施的能源化潜力基础，面向综合交通智能化与绿色化发展需求，从交通自洽能源系统构成、交通需求适配性、能源供给潜力与负荷预测、系统运行模态、方案与效能提升技术、系统设计技术、关键特性评估技术及规划与设计软件开发等方面开展研究，解决三个关键科学问题、攻克三项关键技术，形成可配置、可持续优化与进化的综合交通自洽能源系统规划设计软件系统。

全面完成指南考核指标，编制标准/规范（送审稿）不少于  项，发表论文  篇，申请专利  件，软件著作权  件，出版专著  部。

- 研究内容

针对综合交通自洽能源系统基础设施规划与设计中的科学问题与关键技术，根据公、铁、水路交通基础设施运行特征和综合交通网空间布局，研究自洽能源系统组成要素、架构体系、配置优化及评估理论。在此基础上，研究自洽能源系统与各交通运输方式智能化、绿色化交通之间的互馈机制及适配机理。结合不同交通场景多态能源自然禀赋与负荷特性，提出综合交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术，形成工具化规划设计软件系统。研究公路多态清洁能源时空分布及供给潜力评估模型，建立公路交通绿色化智能化用能场景集，提出系统运维负荷动态演化规律及长短时需求预测模型；研发与公路交通自洽能源系统形态、模式适配的系统架构设计方法体系；开展公路网时空平衡与源-网-储-充协同自洽的系统关键特性评估，形成系统 RAMS评估、效能提升技术体系及软件。研究铁路宜能空间清洁能源时空分布、路网清洁能源设施布局优化技术；揭示绿色智能运维需求下路网负荷状态演化规律，攻克用能多元化负荷流量预测技术；突破差异化地域气候场景下“源-网-荷-储”一体化的能源供给耦合运行模态、互联拓扑结构和系统运维优化效能提升技术；攻克铁路自洽多态能源系统关键特性评估反馈优化技术，构建铁路能源系统规划设计技术体系及软件。剖析水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布规律，提出供给潜力评估方法；构建水路交通能源负荷智能预测模型；研究水路交通自洽能源基础设施高效运行模态、能源供给优化调配方案及效能提升技术，构建系统评价体系；提出港-航-船-岸-坝一体化能源基础设施规划设计理论与技术，形成水路交通自洽能源系统规划设计与评价软件。

- 技术路线

首先研究交通自洽多态能源系统顶层组成架构、布局优化理论与适配机理，形成规划设计方法体系。在此基础上，研究公路、铁路、水运及相应综合交通等场景下能源自然禀赋潜力、负荷、供需匹配与运行模式，提出自洽能源系统运行模态、关键特性评估与优化技术，最终形成交通自洽能源系统规划与设计软件系统。

- 研究基础和团队

研究团队由四所高校和两家科研院所组成，汇集了交通与能源融合领域全国最具优势和科研基础的创新力量，联合体单位拥有交通、新能源和智能配电网等领域国家重点实验室和省部级创新能力平台。

团队研究形成了交通能源融合领域重要论著《中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究》、《中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案》；发表了公路自治供能、综合能源微网能量管理、水运交通能源自洽领域高水平论文40余篇、获授权相关发明专利100余项,主持和参与国家和部委级“高速公路微电网系统技术规范”、“交通与能源融合发展战略研究”等在内的交通能源融合、绿色公路水路建设、交通运输能源革命、船舶太阳能利用科研项目50余项和 “含大型光伏电站的多种能源发电联合运行控制关键技术研究示范”等具备源网储充电热冷要素的示范工程30余项，完成了长江经济带综合交通整体规划模型的开发。

获得了《公路行业交通能源融合关键技术与创新发展》(中国公路学会科学技术奖一等奖)、《道路基础设施环境低影响开发理论方法与工程应用》(陕西省科技进步奖一等奖)、《内河船舶太阳能光伏系统关键技术与装置研发》（中国航海学会科学技术二等奖）等科研奖励，在交通能源融合方面具有良好的研究基础。

- 预期成果和效益

本项目将通过研究形成适应环境的交通自洽能源系统架构、功能、组分和空间布局设计与优化方法，基于公路、铁路、水运交通及其综合交通场景能源自然禀赋特征与用能特性，形成兼顾运行效能提升、清洁能源消纳和地域性能荷一体化目标的自洽能源系统规划设计技术，建立满足综合交通自洽能源系统基础设施规划与设计要求的软件系统。

项目研究成果可为多场景、多用能节点、大容量公路、铁路、水运综合交通自洽能源系统基础设施的实施提供理论基础和规划设计软件，对推动交通能源融合，促进产业转型与升级，变革能源消费模式，维护经济稳定发展具有重要意义。能够加快交通与能源领域的技术革命和体制革命，优化能源与交通运营管理体系，实现能源与交通领域的追赶和创新，并为我国经济社会发展注入全新的驱动力。

# 第一部分  国内外现状及趋势分析

包括本项目相关国内外总体研究情况和水平、最新进展和发展前景。限2000字以内，并分别简要列出国内、外各代表性的5家从事相关研究的主要机构及典型成果、代表性文献及相关专利、标准，并列出项目在相关方面的5项代表性成果、专利及标准。（确定写法，字数精减）

交通运输是我国国民经济的命脉。随着我国人口的不断增加、经济的持续发展，道路交通和轨道交通的客运和货运运输需求量不断提升，交通运输对社会经济发展的支撑和保障作用更加凸显。然而，随着交通运输需求的快速增长，我国交通运输业的能源消耗总量和其占全社会总量的比重均呈现逐年递增的趋势，且增速也在逐年迅速上升。据统计，交通运输业已成为我国第三大能源消耗行业，仅次于工业和生活消费业。同时，我国油气对外依存度70%，其中的70%被交通系统消耗并产生巨量排放，国家能源安全和总体安全隐患日益严峻。

随着2020年9月习近平总书记向全世界宣布我国“2030碳达峰、2060碳中和”的宏伟目标与郑重承诺后，党中央国务院在其颁布的《交通强国建设纲要》和《国家立体综合交通网规划纲要》中明确提出“优化交通能源结构”，大力推进“新能源、清洁能源应用”，实现“交通领域碳排放尽早达峰”。当前世界各国尤其是发达国家和清洁能源自然禀赋丰度较高的国家均在探索清洁能源和交通资产能源自然禀赋有效利用，相关研究主要表现在以下几个方面：

公路交通自洽能源系统基础设施研究与应用方面，交通系统基础设施、载运工具电动化趋势跨越式推动电力需求的增加、减少碳排放，但同时加剧原有的电力供需矛盾，太阳能等清洁能源逐渐引入公路系统。我国能源消费与清洁能源供给之间存在时空失配问题，导致西部清洁能源利用率与东部电网清洁化低，充分挖掘交通系统自有空间资产的清洁能源发电潜力，实现交通系统清洁能源产、销自洽意义重大。部分发达国家近年来开始了路域清洁能源多源多态集成利用的尝试，如法国、荷兰、美国、瑞典、德国等先后开展了交通属性的光电、光热、风电技术研究和试验。我国也相继开展了路域多态能源综合利用的相关研究，如华北电力大学、交通部公路科学研究所、长安大学等高校与科研机构先后开展了我国陆路交通基础设施新能源综合开发潜力评估和利用模式、公路太阳能路面通用技术要求标准、高速公路微电网系统技术规范等方面的研究。目前，由可再生能源、用能负荷及储能装备组网的交通自洽能源系统及成套高效利用技术在国际上尚属空白，亟待建立高速公路自洽能源系统设计及建设技术标准与规范体系。

铁路交通自洽能源系统基础设施研究与应用方面，近年来我国铁路在绿色创新技术方面获得了显著的进步和发展，但在新能源及混合动力机车研究和应用方面仍处于起步阶段。我国铁路主要在铁路客运站及部分物流基地、园区、动车段建筑屋顶铺设应用光伏发电系统，但光伏安装容量和自用比例不高，在铁路牵引用电领域缺乏新能源技术的实际应用，可再生能源占我国铁路整体用能的比例有待提高。在铁路与清洁能源融合方面，铁路清洁能源开发空间识别方面存在计算简单、精度不高等问题，能源供给潜力与负荷预测研究较少。国内外主要提出光伏+能耗型、光伏+能馈型、光伏+储能型等铁路自洽能源系统运行方案，对于其他清洁能源如风能和水能的利用方案研究较少，采用高比例可再生能源的应用案例极为罕见，在国内外尚无可借鉴的成熟经验，且有关铁路交通自洽能源系统的规划与优化的研究未见报道，提升系统模型适应性及快速求解算法将是研究重点。

水运交通自洽能源系统基础设施研究与应用方面，目前世界范围内水运行业对多态清洁能源，特别是非碳基清洁能源的利用水平还比较低，缺乏大范围应用案例。但近年来国内外各类水运节能减排技术发展迅速，其中包括LNG、纯电、混合动力、风帆辅助推进等船舶动力技术，以及油气回收、岸电、智能化能耗管控等降耗提效技术。水运交通大规模应用多态能源已成定势，其中LNG船和岸电技术应用在我国已取得了很好的实效。因此，充分利用航道和航道保护范围等水运交通系统空间，在考虑水运交通系统自然禀赋、能源供需和能源设施运行模态条件下开展水运交通系统自洽多态能源规划设计研究意义重大。但目前国内外针对交通系统的能源规划研究都尚处于起步阶段，其中水运交通方面暂未发现高相关度研究成果。传统能源系统规划设计领域虽然成果丰富，但缺乏针对水路交通系统用能特征和水运能源基础设施港-航-船-岸-坝一体化特性的设计，亟待进行水运交通自洽多态能源系统规划设计理论方法的研究。

综上所述，迫切需要研究涵盖公路、铁路、水运的综合交通自洽能源基础设施规划与设计理论和方法，支撑实现交通系统多态能源自然禀赋高效利用与综合交通能源自洽应用，有力促进交通行业的用能方式、供能结构与能源消费方式的革命，为交通领域双碳目标的实现提供强大的科技与理论技术支撑。基于用能负荷配置演进布局和可再生能源自然禀赋相适应的交通自洽能源系统协同规划与系统构建，研发基于系统可靠性、可用性、可维护性及安全性（RAMS）评估理论的多源多态能源综合利用系统设计与配置优化技术，满足综合交通网高弹性运行的能源供给与保障需求。研发适用于交通能源自洽微网系统架构、配置与多网系统拓扑结构设计方法，提供微网系统配置和协同调控解决方案，通过系统设计与全局调控缓解我国大量的弱/无网地区交通基础设施运行、管理、维养能源需求与载运装备能源在途补给等难题。在智能、绿色交通需求与能源自洽条件下，研发形成交通自洽能源系统基础设施规划与设计软件系统，为显著提升我国交通系统能源融合与供需结构转型升级，助推我国公路交通系统“双碳”愿景实现，提供有效理论技术支撑与实用规划设计软件系统。

（筛选保留5家）
表1 国外从事相关研究的主要机构（不超过5家）

| 序号 | 机构名称 | 相关研究内容 | 相关研究成果 | 成果应用情况 | 本项目与国外机构相关研究内容自评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷兰应用科学研究组织(TN0) | - 太阳能车道(SolarRond) | - 在水泥路面中嵌入晶体硅大阳能电池板,实现大阳能和电力转化。 | - 在荷兰阿姆斯特丹Kromenie小镇的自行车专用道铺装试用。 | 领跑□并跑□跟跑 |
| 2 | 新泽西州立罗格斯大学(Rutgers,The University of New Jersey) | - RAMS优化技术系统可靠性优化的演进。路城能量回收 | - 总结研究者的不同研究方向,分为三个领域:系统设计优化、维护优化和测试/物流/杂项。研究不同技术领域复杂系统的可靠性设计,研究路域机械能、热能、风能等回收利用技术。 | - RAMS理论主要针对工程系统。在交通能源领域应用较少。 - 路域能量回收扶术主要通过实验室理想条件测试，缺少大规模现场测试与应用。 | 领跑□并跑□跟跑 |
| 3 | 西门子股份公司(Siemens) | - 架空式电气化公路(cHighway) | - 在公路上空架设供电线路,为该路投行驶的装配有车载受电弓装置的大型电动车辆进行动态供电。 | - 在法兰克福等地铺设了超过20km的电气化公路示范段。 | □领跑并跑□跟跑 |
| 4 | 德国轨道交通研究所 | 轨道交通电气化 | 轨道交通电气仿真软件(Open Power Net) | 全球 | □领跑□并跑跟跑 |
| 5 | Department of Electrical Engineering with the University of Málaga | 含清洁能源高铁优化运行 | Optimal Operation of Electric Railways With Renewable Energy and Electric Storage Systems | 暂无 | □领跑并跑□跟跑 |
| 6 | 美国可再生能源国家实验室（NREL） | 1、风光发电特性及多时空相关性分析； 2、间歇性能源消纳能力。 | 1、风电、光伏及光热经济性以及消纳能力研究报告； 3、面向风电、光伏电站规划的软件。 | 1、指导美国西部电网、东部电网可再生能源的并网消纳； 2、指导大型风电场以及光伏电站规划。 | □领跑并跑□跟跑 |
| 7 | 亚琛工业大学 | 基于储能、分布式电源接入的牵引供电系统 | 铁路中央-地方能量管理系统 | 在西班牙的示范线路上试运行 | 领跑并跑□跟跑 |
| 8 | 国际海事组织海洋环境保护委员会 | 负责研究和制定国际航运船舶降低排放和污染的各项技术和操作标准 | 制定了国际船舶污染防治公约（MARPOL），提出了现有船舶能效指数（EEXI）、增强的船舶能效率管理计划（SEEMP）和碳强度指标（CII）评级计划 | 相关标准和公约在全世界强制推行 | □领跑 □并跑 □跟跑 |
| 9 | 国际可再生能源机构（IRENA） | 通过研究政府间合作的可再生能源政策、规划、技术、资源和金融措施，促进可再生能源的广泛采用和可持续发展 | 开展国际范围内的可再生能源储量和消费统计分析，联合各国开展可再生能源可行性评估和可再生能源地图制作，开展地区可再生能源规划，总结可再生能源技术，规划世界各国和地区可再生能源发展路径 | 发布年度能源储量和消费统计数据、Global Atlas、REmap、《全球可再生能源展望：能源转型2050》、《探索通往可再生未来之路：航运减排的解决方案》等 | □领跑 □并跑 □跟跑 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich） | 研究了在多种能源传输与存储模式下，多态能源形式供给与多用能终端之间的互动耦合关系及规划建模方法 | 提出了多能耦合综合能源规划设计建模理论Energy Hub，构建了包含源、网、荷、储等各个环节的RIES多能耦合静态线性模型 | 该模型成为后续综合能源系统规划设计建模的重要理论基础，被应用至不同层级的IES设计与优化，如建筑级、社区级、区域级和跨区域级等 | □领跑 □并跑 □跟跑 |
| 11 | 瑞典斯德哥尔摩环境研究院（SEI） | 研究了可用于能源、环境和温室气体排放的规划设计分析模型与方法，以工程技术为出发点，对各行业的能源消费、能源生产过程中所使用的终端技术进行仿真模拟 | 开发了长期能源替代规划系统（LEAP），是一种具有自底向上的集成结构的能源规划模型，输入参数包括分部门（行业）活动水平（产量或服务量）、工艺结构、设备能效、燃料种类等微观参数，以及GDP、三次产业结构、人口、城市化率等宏观经济参数；输出结果为各种政策或技术组合下分部门（行业）的能源需求量、碳排放量等。可以根据部门的特征灵活构建模型结构，实现对能源终端消费部门全面、详细的评价。 | LEAP模型有20多年历史，被广泛用于世界各国的能源需求预测,交通领域的能耗情景,能源对环境的影响等方面，国内的广州市、粤港澳地区等也有应用 | □领跑 □并跑 □跟跑 |
| 12 | 荷兰应用科学研究院 | 太阳能路面 | 太阳能路面重载车道 | 路面损坏 | □领跑□并跑□跟跑 |
| 13 | 法国COLAS公司 | 太阳能路面 | Wattway | 太阳能电池板退化甚至剥落开裂 | □领跑□并跑□跟跑 |
| 14 | 美国交通运输部 | 太阳能路面 | SR | / | □领跑□并跑□跟跑 |
| 15 | 加拿大滑铁卢大学 | 太阳能路面 | 3层组合结构太阳能路面板 | 效果良好 | □领跑□并跑□跟跑 |
| 16 | 荷兰代尔夫特理工大学（TU Delft） | 船舶到达、船闸服务过程与航运网络交通仿真；基于船舶自动识别系统（AIS）数据的过闸响应识别。 | 开发开源运输网络仿真工具OpenTNSim；Kuiper（2023）提出基于船舶轨迹识别过闸阶段、比较通过时间并校准船闸仿真的方法。 [F1] [F1b] | 以荷兰Volkerak、Kreekrak船闸开展实测数据与仿真比较，校准进出闸速度及充水时间；属于案例校准验证。 | 暂不作领跑／并跑／跟跑等级判定。拟借鉴船闸仿真与轨迹校准方法，拓展施工扰动、多通道传播及市场反馈研究。 |
| 17 | 美国陆军工程兵团水资源研究所（USACE IWR） | 船闸运行效率、拥堵与航运需求的监测分析；内河航运经济评价。 | 建立船闸运行监测系统（LPMS）；历史航运经济技术计划（NETS）形成评估航运需求与系统利用的经济工具研究体系。 [F2] [F2b] | LPMS用于美国船闸运行及水运效率的监测、分析与报告。NETS已停止活动，本条仅将其列为历史研究基础。 | 暂不作等级判定。拟借鉴运行监测与航运经济分析思路，研究施工事件下运行、成本与主体行为的动态反馈。 |
| 18 | 德国联邦水工研究院（BAW） | 船舶—航道相互作用、航道空间需求与通航条件变化响应；工程改扩建条件下的船舶操纵评估。 | 自主开发TRASSE、PeTra船舶运动与航迹计算方法，结合船舶操纵模拟器评估受限水域中的通航条件。 [F3] | 用于航道新建、扩建及既有航道接纳更大船舶的通航评估；相关成果侧重船舶运动与通航空间，不等同于市场响应模型。 | 暂不作等级判定。拟吸收通航条件参数化方法，将设施约束进一步连接到有效能力、排队积压与网络波动。 |
| 19 | 比利时安特卫普大学交通与区域经济研究团队（TPR） | 内河运输成本核算；扰动对运输表现的时空影响与网络韧性研究。 | 建立内河航运成本模型，并于2020年开展成本计算程序扩展；开展莱茵—阿尔卑斯走廊扰动韧性研究，结合计量、网络分析和仿真方法。 [F4] | 成本模型于2017年交付比利时Vlaamse Waterweg水道管理机构；韧性项目官方页面列明研究方案，未据此声称已形成工程应用效果。 | 暂不作等级判定。拟借鉴成本核算与扰动分析方法，聚焦施工造成的成本、运价和行为反馈及恢复过程。 |
| 20 | 莱茵河航运中央委员会（CCNR） | 欧洲内河运输需求、货类结构、运价及运营条件监测；水位扰动与航运市场变化分析。 | 发布《欧洲内河航运市场观察／市场洞察》报告；2024年4月报告联合分析水位、货类需求、运价和燃料成本变化。 [F5] | 形成公开市场监测成果；报告记录2022年低水位期间运价波动及其后通航条件恢复时的价格变化，为市场响应研究提供对照材料。 | 暂不作等级判定。拟借鉴分货类市场监测方法，识别施工引起的价格响应，区分水文、需求与燃料价格等因素。 |

子课题三续填说明：新增序号16–20为国外候选机构，原有条目保留。自评价列说明拟研究差异，现有证据不足以作领跑／并跑／跟跑评级；正式申报时需对整表筛选至不超过5家。方括号编号为可点击的来源链接。

（筛选保留5项）

表2 国内从事相关研究的主要机构(不超过5家)

| 序号 | 机构名称 | 相关研究内容 | 相关研究成果 | 成果应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华北电力大学 | - 陆路交通资产能源化潜力评估 - 陆路交通能源融合系统解决方案 | - 中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究 - 中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案 | - 拟开展科技示范项目 |
| 2 | 长安大学 | - 道路基础设施智能感知与智慧与公路 - 高速公路充换电站规划 - 路域能源回收 | - 形成了面向智慧道路建设的自俘能、自发光、自调温智慧路面材料设计技术 ； - 建立了高速公路充换电站选址规划模型,开发了面向运营管理的充电站仿真平台与管理系统； - 开发了光伏隧道、压电路面、热电路面等路域能量采集和四收装置。 | - 在广西桂柳高速。陕西关中环线(S107)省道、301国道西安过境段等国内20多处工程应用。 |
| 3 | 交通部公路科学研究所 | - 高連公路用能设施能效评估技术 - 智慧高速公路技术体系研究 | - 大阳能技术在低能耗交通安全设施中的应用； - 开发了基于物联网技术的多元负载接入，按需供电智能接入系统； - 形成了相关行业标准和相关政策。 | - 交通设施能效评定办法被公路行业采纳。井在全国推广应用； - 一体式ETC门架和智慧供配电技术支撑了全国高速公路取消省界收费站工作。 |
| 4 | 清华大学 | - 交通能源清洁化政策 | - .基于中国道路交通发展过程中的能源与环境问题，定量模拟并评价燃料经济性标准、推广新能源汽车及替代燃料等各类政策的能源与环境影响。 | - 得到国內外多家研究机构和地方政府的响应。 |
| 5 | 西南交通大学 | 轨道交通光伏 | 电气化铁路牵引用光伏发电系统 | 国内 |
| 6 | 天津大学 | 交通空间可再生能源规划策略研究 | 交通空间可再生能源规划策略 | 国内 |
| 7 | 国家能源交通融合发展研究院 | - 陆路交通资产能源化 陆路交通能源融合 | - 中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究 中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案 | 拟开展科技示范项目 |
| 8 | 北京交通大学 | 牵引负荷波动性、统计特征及数学模型 - 混合动力动车组的能量管理与主动配置技术 | 基于复合随机函数的牵引负荷概率模型；描述牵引负荷时序特性的随机过程方法。 - 实现了动车组在电气化区间挂网运行时、非电气化区间内离网运行时的车载发电-储能-主动能量管理技术。 | 应用于多项国家级、省部级科研课题；应用于高次谐波治理工程的设计与分析。 • 以经过铁路总公司验收，完成试运行 |
| 9 | 华北电力大学 | 基于新能源的双向互动式牵引供电系统 | 实现了分布式新能源的有效利用和电力机车制动能量的回收，提高了牵引供电系统的供电可靠性。 | 基础技术研发完成 |
| 10 | 清华四川能源互联网研究院 | 围绕清洁能源生产与消纳、能源与信息深度融合、大规模储能与氢能利用、能源战略与市场机制四大研究方向开展研究 | 开发了CloudPSS-IESLab综合能源系统规划仿真平台，可根据某一区域内的冷热电负荷需求变化，结合该区域内的能源资源禀赋，在综合考虑满足能源负荷需求的所有路径的基础上，通过所建立的优化模型，获得经济性最优的技术路径 | 已广泛应用于国家、省、市和企业级能源发展规划、产业政策与相关标准研究 |
| 11 | 上海电气分布式能源科技有限公司 | 主要从事能源规划设计、能源管理调度系统以及能源资产管理平台等方面的工作 | 开发了分布式能源规划设计平台DES-PSO，以投资经济性最优、碳排放量最少为设计目标，针对典型分布式能源系统，采用针对性优化算法进行设计，涵盖冷热电三联供、光伏、风机、储电、储热、电动汽车等多种分布式能源应用技术，兼顾并/离网两种不同运行模式，实现资源及负荷数据的生成与分析和系统配置的优化计算 | 已广泛应用于各类分布式能源系统规划设计，其中包括国家首批55个能源互联网示范项目 |
| 12 | 华北电力大学国家能源交通融合发展研究院 | 构建具有国际影响力的能源交通融合新型特色智库，服务国家双碳战略；融合交通和能源科技，支撑经济和社会发展；构建政策、决策支撑平台，创新与产业发展平台 | 国内率先出版了能源交通融合发展领域的战略报告，形成了《交通能源融合发展战略》丛书。为能源交通绿色化发展提供理论依据、描绘发展前景、提供解决方案。首次系统测算了我国陆路交通系统的资产能源化潜力；首次探索了我国陆路交通能源融合发展的形态、模式和路径；首次提出了我国陆路交通场景适配的能源交通融合解决方案。 | 完成了多个能源交通融合战略研究项目:1.国家发改委委托的《能源交通融合发展研究》2.中国工程院委托的《中国交通与能源融合发展战略研究》；3.国家高速列车技术创新中心委托的《新能源与轨道交通融合发展战略与创新路径研究》；4.中车工业研究院有限公司委托的《新型清洁能源与轨道交通系统技术融合研究》；5.中车青岛四方机车车辆有限公司委托的《轨道交通车辆氢燃料电池驱动与氢能产供配一体化技术路径与解决方案》 |
| 13 | 天津大学建筑学院 | 开展了交通空间可再生能源规划策略研究，从挖掘交通空间的生产潜力入手，提出充分利用交通空间开发可再生能源的规划策略，试图缓解目前城市和交通系统所面临的问题，包括相关理论与实践综述、交通空间可再生能源生产策略、我国的相关潜力分析、规划体系的建构策略等 | 韩丹，交通空间可再生能源规划策略研究[D]，天津大学，2018 | 暂无应用 |
| 14 | 西南交通大学电气工程学院 | 在能源互联网的发展背景下，基于能源互联网的特征，针对电气化交通系统的分布及负荷特性以及存在的问题，构建了交通能源互联网 | 胡海涛，郑政，何正友，魏波，王科，杨孝伟，魏文婧，交通能源互联网体系架构及关键技术[J].中国电机工程学报,2018,038(001):12-24 | 暂无应用 |
| 15 | 同济大学张宏超课题组 | 光伏路面 | 首个高速公路承载式光伏路面 | 应用效果显著 |
| 16 | 交通运输部公路科学研究所 | 公路交通能源融合发展战略与关键技术 | ETC门架能源供给、电能质量优化、直流电源智能调节等成套技术成果 | 在政策发布、节约能源等方面效果显著 |
| 17 | 山西交通实业集团 | 光伏新能源 | 盂县服务区分布式光伏发电项目 | 节能减排，绿色环保 |
| 18 | 长沙理工大学查旭东团队 | 太阳能路面 | 基于空心板块的太阳能路面结构模型 | 同时满足行车和发电的功能需求 |
| 19 | 华北电力大学 | 能源互联网 | “源-网-荷-储”协调优化运营模式 | 暂无应用 |
| 20 | 武汉科技大学（与武汉理工大学合作） | 船闸检修扰动下的通航组织、排队等待及通过效率变化；动态与静态调度情景建模。 | 梁晓磊等（2024）《检修期三峡—葛洲坝枢纽船舶过闸调度建模与优化》，构建闸室编排、船闸分配及时间表优化模型。 [D1] | 使用两坝实际历史数据开展算法对照；研究报告单个调度周期平均待闸时间减少约3小时。属于模型试验结果，未据此认定已实际部署。 |
| 21 | 武汉理工大学 | 三峡船舶过闸序列、闸室面积利用与等待时间响应；通航规则和船舶属性共同作用研究。 | 李珍尧等（2023）《考虑闸室面积利用率的三峡船闸调度方法》，结合改进蚁群算法与剩余矩形填充算法建立模型。 [D2] | 以三峡南线船闸实际过闸数据验证；相较人工编排，平均待闸时间降低10.26%。为历史数据案例比较，非本项目承诺指标或现场运行增益。 |
| 22 | 交通运输部水运科学研究院 | 施工水域通航风险识别与智能监管；施工场景、运行状态及监管信息的关联应用。 | 支撑研发三峡通航大模型施工水域通航安全监管智能体，围绕葛洲坝施工水域建立智能安全监管闭环。 [D3] | 据院方2026年5月7日发布的信息，施工水域监管智能体于2026年4月底上线运行。应用范围为安全监管，不能据此推断已实现航运经济响应预测。 |
| 23 | 交通运输部长江航务管理局 | 长江重点货类运输价格调查、运价指数编制及航运市场统计分析。 | 形成长江干散货、集装箱运价指数及分析报告，建立代表航线和企业价格调查口径；提供航运市场响应识别基础。 [D4] [D4b] | 相关指数及分析持续在交通运输部公开发布；属于行业统计监测与决策参考。月度指数可用于市场背景分析，施工短期归因仍需更细粒度数据。 |
| 24 | 上海海事大学／上海国际航运研究中心 | 多源港航数据融合、运力供需、运价走势及港口拥堵监测与预测。 | 建设港航大数据实验室，融合AIS轨迹、港口吞吐、运价及气象等数据，开展市场预测、运力分析和拥堵评估。 [D5] | 据研究中心2026年4月介绍，成果用于政府港口运行监测及企业市场预测、运力配置和风险预警；未公布可直接移用于三峡施工情景的效果指标。 |

子课题三续填说明：新增序号20–24为国内候选机构，原有条目保留。调度论文用于说明运行响应研究基础，本子课题聚焦响应规律及航运内部市场反馈；产业链与区域经济效应由相关子课题衔接。正式申报时需对整表筛选至不超过5家。来源检索日期：2026年10月5日。

（筛选保留5项）

表3 项目研发相关的代表性成果(不超过5项)

| 序号 | 类型(获奖\专著\专利\标准) | 名称 | 机构 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获奖 | 国家科学技术进步二等奖 环保型路面建造技术与工程应用 |  |  |
| 2 | 获奖 | 陕西省科技进步奖一等奖 道路基础设施环境低影响开发理论方法与工程应用 |  |  |
| 3 | 专著 | 中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案 |  |  |
| 4 | 专著 | 中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究 |  |  |
| 5 | 专著 | 能源和交通的清洁革命[Clean disruption of energy and transportation] |  |  |
| 6 | 专利 | 一种光伏产消者优化决策方法 |  |  |
| 7 | 专利 | 一种基于H-K复合聚类算法的分布式光伏多场景分析方法 |  |  |
| 8 | 专利 | 一种基于波形分解的电气化铁路负荷的建模预测方法 |  |  |
| 9 | 专利 | 一种多异性动力源系统能量配置优化控制的方法 |  |  |
| 10 | 专利 | 电气化铁路的能量协调系统 |  |  |
| 11 | 专利 | 混合动力动车组牵引传动系统能量管理策略 |  |  |
| 12 | 专利 | 基于新能源的双向互动电气化铁路高压直流牵引供电系统 |  |  |
| 13 | 专利 | 一种交通网层能量最优分配策略确定方法及系统CN111382912A |  |  |
| 14 | 专利 | 一种考虑天然气网络和电动汽车协调的区域综合能源系统规划方法CN109102125A |  |  |
| 15 | 专利 | 交通运输业能源消耗量预测方法及其预测系统CN106779192A |  |  |
| 16 | 专利 | 一种半封闭型隧道光伏发电遮光棚 |  |  |
| 17 | 专利 | 一种光伏停车场 |  |  |
| 18 | 专利 | 一种新型隧道光伏发电遮光棚 |  |  |
| 19 | 标准 | 铁路光伏发电系统技术规范 |  |  |
| 20 | 标准 | IEEE Std 1547-2018分布式能源与电力系统互联 |  |  |
| 21 | 标准 | T/CEC 101.1-2016 能源互联网第1部分：总则 |  |  |
| 22 | 标准 | 《智能运输系统 长距离单相供配电系统技术要求》（JT/T1229-2918） |  |  |

# 第二部分  研究目标及内容

一、项目目标及考核指标（项目总体组）

（一）申报项目与所属指南方向的关联关系

包括项目与所属指南方向的匹配性，对指南方向目标的支撑作用。限1500字以内。（字数精减）

本项目对应“交通基础设施”重点专项2021年度项目申报指南“5.交通与能源融合”“5.1交通自洽能源系统基础设施规划与设计技术（基础前沿技术）”。申报项目充分响应指南，主要开展四个方面的研究。研究内容与指南的关系简述如下：

第一，根据交通基础设施运行特征和综合交通网空间布局，研究自洽能源系统组成要素、架构体系、配置优化及评估理论，明确自洽能源系统与综合交通智能化、绿色化之间的互馈机制及适配机理，提出综合交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术，形成工具化规划设计软件系统，该内容与指南中“研究交通多态清洁能源的自洽系统构成，以及与交通智能化运行、绿色化运维之间的适配性”与“研发交通需求驱动的自洽能源系统规划与设计软件系统”相匹配，形成指南要求的“交通自洽能源系统规划设计理论与方法、与环境相适应、与交通运输特性相匹配的具备多场景适配、架构优化、性能评估的交通自洽能源系统规划与设计软件系统”，达到指南考核指标“技术就绪度不低于7级的软件系统，编制相关技术标准/设计规范不少于1项”。

第二，研究公路多态清洁能源时空分布及供给潜力评估模型，建立公路交通绿色化智能化用能场景集，提出系统运维负荷动态演化规律及长短时需求预测模型；研发与公路交通自洽能源系统形态、模式适配的系统架构设计方法体系，形成系统RAMS评估与效能提升技术体系；开展公路网时空平衡与源-网-储-充协同自洽的系统关键特性评估，该内容与指南中“研究差异化地理区域下多态能源供给潜力评估与交通需求驱动的能源负荷预测技术，研究交通能源自洽基础设施的运行模态、方案及效能提升技术，研究交通需求驱动的自洽能源系统设计技术与系统关键特性的评估技术”相匹配，形成指南要求的“交通自洽能源系统规划设计理论与方法，构建绿色交通能源系统基础设施规划和设计技术体系”，达到指南考核指标“软件系统覆盖公路交通以及建设、维养、管理等不少于9个交通自洽能源规划设计场景，并支持不少于3类非碳基清洁能源、不少于3类储能的集成设计，具备支持不少于500公里交通路网、不低于100个用能节点、不低于50MW清洁能源接入容量的交通自洽能源系统规划设计功能，编制相关技术标准/设计规范不少于1项”。

第三，研究铁路宜能空间清洁能源时空分布、路网清洁能源设施布局优化技术，揭示绿色智能运维需求驱动的路网负荷状态演化规律，攻克用能多元化负荷流量预测技术，突破差异化地域气候场景下“源-网-荷-储”耦合运行模态、互联拓扑结构和系统运维优化效能提升技术，攻克铁路自洽多态能源系统关键特性评估反馈优化技术，构建多源协同的铁路能源系统规划设计技术体系，该内容与指南中“研究差异化地理区域下多态能源供给潜力评估与交通需求驱动的能源负荷预测技术，研究交通能源自洽基础设施的运行模态、方案及效能提升技术，研究交通需求驱动的自洽能源系统设计技术与系统关键特性的评估技术”相匹配，形成指南要求的“交通自洽能源系统规划设计理论与方法，构建绿色交通能源系统基础设施规划和设计技术体系”，达到指南考核指标“软件系统覆盖铁路交通以及建设、维养、管理等不少于9个交通自洽能源规划设计场景，并支持不少于3类非碳基清洁能源、不少于3类储能的集成设计，具备支持不少于500公里交通路网、不低于100个用能节点、不低于50MW清洁能源接入容量的交通自洽能源系统规划设计功能，编制相关技术标准/设计规范不少于1项”。

第四，剖析水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布规律，提出供给潜力评估方法，构建水路交通能源负荷智能预测模型，研究水路交通自洽能源基础设施高效运行模态、能源供给优化调配方案及效能提升技术，构建系统评价体系，提出港-航-船-岸-坝一体化能源基础设施规划设计理论与技术，形成水路自洽能源系统规划设计与评价软件，该内容与指南中“研究差异化地理区域下多态能源供给潜力评估与交通需求驱动的能源负荷预测技术，研究交通能源自洽基础设施的运行模态、方案及效能提升技术，研究交通需求驱动的自洽能源系统设计技术与系统关键特性的评估技术”相匹配，形成指南要求的“交通自洽能源系统规划设计理论与方法，构建绿色交通能源系统基础设施规划和设计技术体系”，达到指南考核指标“软件系统覆盖水运交通以及建设、维养、管理等不少于9个交通自洽能源规划设计场景，并支持不少于3类非碳基清洁能源、不少于3类储能的集成设计，具备支持不少于500公里交通路网、不低于100个用能节点、不低于50MW清洁能源接入容量的交通自洽能源系统规划设计功能，编制相关技术标准/设计规范不少于1项”。

| 指南内容 | 研究内容 | 关联关系 |
| --- | --- | --- |
| 研究交通多态清洁能源的自洽系统构成，以及与交通智能化运行、绿色化运维之间的适配性, 研发交通需求驱动的自洽能源系统规划与设计软件系统 | 研究自洽能源系统组成要素、架构体系、配置优化及评估理论；研究自洽能源系统与智能化、绿色化交通之间的互馈机制及适配机理；提出不同交通场景自然禀赋与负荷特性条件下综合交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术；开发工具化规划设计软件系统。 | 完全覆盖 |
| 研究差异化地理区域下多态能源供给潜力评估与交通需求驱动的能源负荷预测技术 | 研究公路多态清洁能源时空分布及供给潜力评估模型，建立公路交通绿色化智能化用能场景集，提出系统运维负荷动态演化规律及长短时需求预测模型；研究铁路宜能空间清洁能源时空分布、路网清洁能源设施布局优化技术；揭示绿色智能运维需求驱动的路网负荷状态演化规律，攻克用能多元化负荷流量预测技术；剖析水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布规律，提出供给潜力评估方法；构建水路交通能源负荷智能预测模型。 | 完全覆盖 |
| 研究交通能源自洽基础设施的运行模态、方案及效能提升技术 | 研发与公路交通自洽能源系统形态、模式适配的系统架构设计方法体系，形成系统RAMS评估与效能提升技术体系；突破差异化地域气候场景下“源-网-荷-储”耦合运行模态、互联拓扑结构和系统运维优化效能提升技术；研究水路交通自洽能源基础设施高效运行模态、能源供给优化调配方案及效能提升技术，构建系统评价体系。 | 完全覆盖 |
| 研究交通需求驱动的自洽能源系统设计技术与系统关键特性的评估技术 | 结合不同交通场景自然禀赋与负荷特性，提出综合交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术；开展公路网时空平衡与源-网-储-充协同自洽的系统关键特性评估；攻克铁路自洽多态能源系统关键特性评估反馈优化技术，构建多源协同的铁路能源系统规划设计技术体系；提出港-航-船-岸-坝一体化能源基础设施规划设计理论与技术，形成水路自洽能源系统规划设计。 | 完全覆盖 |

（二）项目目标及考核指标、考核方式/方法 (1844字)

限2000字以内（不包括表格），并填写下表。

1.项目目标

本项目面向综合交通智能化与绿色化发展需求，研究普适性交通自洽能源系统组成架构设计及评估理论、与智能化、绿色化交通间的适配机理，结合公路、铁路、水运及其综合交通场景能源自然禀赋与负荷特性，研究综合交通网多态清洁能源潜力评估、交通能源负荷需求预测及典型应用场景集下的自洽能源系统运行模态设计与效能提升技术，提出综合交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术，建立可配置、可持续优化与进化的交通自洽能源系统规划设计软件。软件系统满足不同交通模式建设、运营、维养与管理等环节在强电网、弱电网、无电网地区等现实应用场景，涵盖 风、光、水三类非碳基清洁能源以及功率型、能量型、能量功率兼顾型等储能方式，并满足指南规定要求的综合交通网自洽能源系统基础设施规划设计需求。

2.考核指标

针对指南要求，各课题根据研究内容对指南考核指标进行全面响应，发表高水平学术论文40篇、申请专利20项、软件著作权3项，形成交通自洽能源系统基础设施规划与设计的相关行业技术标准/规范（送审稿）不少于3项，开发覆盖公路、水路、铁路3种交通方式以及建设、维养、管理等12个交通自洽能源规划设计场景，并支持不少于3类非碳基清洁能源、不少于3类储能的集成设计，具备支持不少于500公里交通路网、不低于100个用能节点、不低于50MW清洁能源接入容量的交通自洽能源系统规划设计软件，培养青年教师和研究骨干不低于12名、硕博研究生20-30名。

| 指南要求的考核指标 | 项目考核指标 | 响应程度 |
| --- | --- | --- |
| 指标1：形成交通自洽能源系统规划设计理论与方法 | 交通自洽能源系统组成要素、架构体系、配置优化及评估理论；自洽能源系统与智能化、绿色化交通之间的互馈机制及适配机理；综合交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术。 | 完全响应 |
| 指标2：构建绿色交通能源系统基础设施规划和设计技术体系 | 构建包含公、铁、水三种交通运输方式的绿色综合交通能源系统基础设施规划和设计技术体系，包括构建公路多态清洁能源时空分布及供给潜力评估模型与系统运维负荷长短时需求预测模型，系统RAMS评估与效能提升技术体系，公路网时空平衡与源-网-储-充协同自洽的系统关键特性评估方法；铁路清洁能源设施布局优化技术，用能多元化负荷流量预测技术，系统运维优化效能提升技术，多源协同的铁路能源系统规划设计技术体系；水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布规律，供给潜力评估方法；水路交通能源负荷智能预测模型，自洽能源基础设施高效运行模态、能源供给优化调配方案及效能提升技术，港-航-船-岸-坝一体化能源基础设施规划设计理论与技术。 | 完全响应 |
| 指标3：建立与环境相适应、与交通运输特性相匹配的具备多场景适配、架构优化、性能评估的交通自洽能源系统规划与设计软件系统，技术就绪度不低于7级，软件系统覆盖公路、水路、铁路3 种交通方式以及建设、维养、管理等不少于9个交通自洽能源规划设计场景，并支持不少于3类非碳基清洁能源、不少于3类储能的集成设计，具备支持不少于 500公里交通路网、不低于100个用能节点、不低于50MW清洁能源接入容量的交通自洽能源系统规划设计功能 | 满足公路、铁路、水运交通及相应综合交通走廊及枢纽的建设、运营、维养与管理等环节在强电网、弱电网、无电网地区等现实应用场景，涵盖 风、光、水三类非碳基清洁能源以及功率型、能量型、能量功率兼顾型等储能方式的综合交通网自洽能源系统基础设施规划设计软件，支持不少于500公里交通路网、不低于100个用能节点、不低于50MW清洁能源接入容量。该软件将应用于长江经济带综合交通运输系统某片区（如宜昌至武汉段，全长约612.5km）并进行相关规划设计功能的测试与验证。 | 完全响应 |
| 指标4：编制相关技术标准/设计规范不少于 3 项 | 完成交通自洽能源系统基础设施架构、功能、组成与布局设计，自洽能源系统自然禀赋评估，系统规划与设计，系统运行状态评价4个方面，不少于3项技术标准/规范（送审稿） | 完全响应 |

3.评测方式/方法

理论方法：以论文、报告、白皮书等为主要形态，论文以在相关领域高水平期刊、旗舰会议发表或录用；报告、白皮书等以经过专家论证/评审和面向行业发布为评测方式。

关键核心技术：以专利、工法、软件及著作权等为主要形态，发明专利达到审查阶段、实用新型和著作权获得授权；工法通过专家评审或面向行业发布；软件提供第三方测试报告或用户报告为评测方法。

解决方案/系统方案：以解决方案或系统方案报告和示范应用等为主要形态，经过专家论证/评审/现场测试，或面向行业发布为评测方法。

标准规范：以标准、规范草案等为主要形态，草案经过专家论证/评审，或形成送审稿为评测方法。

项目目标、预期成果与考核指标表

| 项目目标 | 预期成果名称 | 预期成果 类型 | 对应的 课题 | 考核指标 |  |  |  | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |  |
| 基于公路、铁路、水运综合交通基础设施的能源化潜力基础，面向综合交通智能化与绿色化发展需求，从交通自洽能源系统构成、交通需求适配性、能源供给潜力与负荷预测、系统运行模态、方案与效能提升技术、系统设计技术、关键特性评估技术及规划与设计软件开发等方面开展研究，解决三个关键科学问题、攻克三项关键技术，形成可配置、可持续优化与进化的综合交通自洽能源系统规划设计软件系统 | 1：适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理 与系统规划 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题1 | 指标1.1 交通多态清洁能源自洽系统组成要素及架构体系 | 无 | - 明确交通自洽能源系统组成要素 - 提出交通自洽能源系统架构模式 | - 形成交通自洽能源系统配置优化理论 - 建立交通自洽能源系统架构评估方法 - 专利1项 - 标准/规范1项 | - 专利是指审查或授权 - 标准形成草案或送审稿 |
|  |  |  |  | 指标1.2 多态清洁能源自洽系统与交通智能化的适配性机理 | 无 | - 分析交通智能化与自洽能源系统发展趋势 - 提出交通智能化与自洽能源系统交互影响因素 | - 揭示自洽能源系统与交通智能化运行的交互影响机理 - 建立自洽能源系统与交通智能化运行的适配性评估方法 - 论文1篇 | - 论文发表/录用 |
|  |  |  |  | 指标1.3 多态清洁能源自洽系统与绿色交通适配性机理 | 无 | - 分析交通绿色化与自洽能源系统发展趋势 - 提出交通绿色化与自洽能源系统交互影响因素 | - 揭示自洽能源系统与交通绿色化运行的交互影响机理 - 建立自洽能源系统与交通绿色化运行的适配性评估方法 - 论文1篇 | - 论文发表/录用 |
|  |  |  |  | 指标1.4交通需求驱动的自洽能源系统规划技术 | 无 | - 提出交通自洽能源系统关键特性与定量评价指标 - 提出系统关键特性指标计算方法 | - 形成交通自洽能源系统优化技术 - 提出自洽能源系统规划设计技术 - 专利1项 - 论文1篇 - 标准/规范1项 | - 专利是指审查或授权 - 论文发表/录用 - 标准形成草案或送审稿 |
|  |  |  |  | 指标1.5交通自洽能源基础设施系统规划设计软件 | 无 | - 提出普适性系统规划设计理论 - 建立软件系统物理逻辑架构 | - 提出子系统配置与协同优化方法 - 形成交通自洽能源系统基础设施规划设计软件 - 用户手册1项 - 软著1项 | - 专家论证评审 - 用户应用效果报告 - 软著授权 |
|  | 2：公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题2 | 指标2.1公路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估 | 无 | - 分析公路交通系统风、光、水3种非水可再生自然禀赋下时空分布特征 | - 建立公路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估模型 - 形成公路交通多态清洁能源供给潜力评估方法 - 论文1篇 - 软著1项 | - 论文发表/录用 - 软著授权 |
|  |  |  |  | 指标2.2公路交通运维需求驱动的能源负荷预测 | 无 | - 提出公路系统智能化运维、绿色化用能的动态负荷需求预测方法 | - 建立交通需求驱动的能源负荷动态演化分析和预测评估模型 - 形成公路交通负荷动态演化与预测评估方法 - 论文1篇 - 软著1项 | - 论文发表/录用 - 软著授权 |
|  |  |  |  | 指标2.3公路自洽能源基础设施形态、运行模式、架构方案及效能提升 | 无 | - 分析不同公路自洽能源系统场景集； - 提出公路自洽能源系统RAMS评估体系与效能提升技术 - 提出公路自洽能源基础设施系统RAMS效能评估与效能提升、公路自洽能源系统规划设计的逻辑架构 | - 建立不同公路自洽能源系统场景集； - 建立公路自洽能源系统RAMS评估体系与效能提升技术 - 形成公路自洽能源基础设施系统RAMS效能评估与效能提升、公路自洽能源系统规划设计软件模块 - 论文2篇 - 专利1项 - 软著1项 - 软件模块1组 | - 论文发表/录用 - 专利是指审查或授权 - 软著授权 - 专家评审或用户应用效果报告 |
|  |  |  |  | 指标2.4构建智能、绿色公路自洽能源系统基础设施规划和设计技术体系 | 无 | - 提出多目标优化的公路交通自洽能源系统解决方案集 - 构建公路自洽能源系统关键特性评估体系 | - 建立公路自洽能源系统规划设计与系统架构优化技术体系 - 论文1篇 - 专利1篇 - 软著1项 - 标准1部 | - 论文发表/录用 - 专利是指审查或授权 - 软著授权 - 标准形成草案或送审稿 |
|  | 3：面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题3 | 指标3.1：铁路交通清洁能源供给潜力评估 | 全国太阳能资源评估 | - 提出铁路交通清洁能源供给潜力评估技术方案 - 实现1类铁路清洁能源供给潜力评估 | - 形成铁路交通清洁能源供给潜力评估软件工具模块 - 实现3类铁路清洁能源供给潜力评估 - 论文2篇 - 软著1项 - 专利1项 | - 专家论证评审 - 第三测试 - 论文发表/录用 - 软著授权 - 专利是指审查或授权 |
|  |  |  |  | 指标3.2铁路交通运维需求驱动的能源负荷预测 | 电气化铁路牵引负荷预测 | - 提出铁路系统（基础设施和列车）智能化运维、绿色化用能负荷需求分析方法 | - 建立铁路交通需求驱动的能源负荷预测评估模型 - 形成铁路交通负荷动态演化与预测评估软件工具模块 - 论文2篇 - 软著1项 - 专利1项 | - 专家论证评审 - 第三方测试 - 论文发表/录用 - 软著授权 - 专利是指审查或授权 |
|  |  |  |  | 指标3.3：路能源基础设施运行模式/方案与效能提升 | 无 | - 提出不少于2种铁路能源基础设施运行模态方案并完成效能评估 | - 提出不少于3种铁路能源基础设施运行模态方案并完成效能评估 - 论文2篇 - 软著1项 - 专利1项 | - 专家论证评审 - 论文发表/录用 - 软著授权 - 专利是指审查或授权 |
|  |  |  |  | 指标3.4：铁路自洽能源系统设计与评估技术 | 无 | - 电源容量配置：含2类清洁能源的综合优化 - 建立铁路牵引/电力负荷概率模型各1种 - 铁路供电网络潮流分析：支持2个变电所/4个供电臂及100km电力供电范围 | - 电源容量配置：含3类清洁能源及3类储能系统的综合优化 - 负荷模型：建立铁路牵引/电力负荷随机时序模型各1种，采样间隔≤3s - 铁路供电网络潮流分析：支持10个变电所/20个供电臂及500km电力供电范围 - 论文2篇 - 软著1项 - 专利1项 | - 专家论证评审 - 专家论证评审 - 第三方测试 - 论文发表/录用 - 软著授权 - 专利是指审查或授权 |
|  | 4：水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题4 | 指标4.1水路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估 | 无 | - 提出水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布计算方法 - 构建水路交通多态清洁能源供给潜力模型 | - 构建水路交通多态清洁能源供给潜力模型 - 形成水路交通多态清洁能源供给潜力评估软件工具模块 - 论文2篇 - 软著1项 | - 论文发表/录用 - 软著授权 |
|  |  |  |  | 指标4.2 水路交通需求及其驱动的能源负荷预测 | 无 | - 构建绿色智能水运交通用能场景集 - 建立水运交通多要素约束下的能源负荷预测模型 | - 建立水路交通需求及其驱动的能源负荷预测 - 形成水路交通能源负荷动态预测评估软件模块 - 论文2篇 - 专利1项 - 软著1项 | - 论文发表/录用 - 软著授权 |
|  |  |  |  | 指标4.3 面向供需不确定性的水路交通自洽能源系统运行效能评估与优化 | 无 | - 建立港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统运行模型； - 建立水路交通自洽能源系统效能评估体系 | - 建立港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统运行模型； - 面向供需不确定性的水路交通自洽能源系统运行效能评估模型 - 形成水路交通自洽能源系统运行仿真及评估软件模块 - 论文2篇 - 软著1项 | - 论文发表/录用 - 软著授权 - 专利是指审查或授权 |
|  |  |  |  | 指标4.4 水路交通自洽能源系统规划设计与评估 | 无 | - 提出水路交通需求负荷驱动的自洽能源系统设计方案 - 构建水路交通自洽能源系统关键特性评估体系 | - 建立水路交通自洽能源系统规划设计与评估优化技术体系 - 论文2篇 - 专利1项 - 标准1项 - 软件模块1组 | - 标准形成草案或送审稿 - 专利是指审查或授权 - 软著授权 论文发表/录用 |
| 科技报告考核指标 | 序号 | 报告类型 |  | 数量 | 提交时间 |  |  | 公开类别及时限 |
|  | 1 | 年度技术进展报告 |  | 3 | 每年提交 |  |  | 公开 |
|  | 2 | 专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等） |  | 1 | 项目结题前提交专题技术报告 |  |  | 延期公开 |
|  | 3 | 最终科技报告 |  | 1 | 项目结题时提交 |  |  | 延期公开 |
| 其他目标与考核指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“项目目标”，应从以下方面明确描述：（1）项目研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。

2.“对应的课题”，指将由项目内哪些课题支撑取得某项成果。

3.“考核指标”，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量；论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及项目完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”,若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。

4.“中期指标”，各专项根据管理特点，确定是否填写，阶段目标明确的专项项目应填写中期指标。

5.“考核方式方法”，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。

6.“科技报告类型”，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。

7.“公开类别及时限”，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。

（三）项目预期成果的呈现形式及描述

限1000字以内。

1.系统架构

交通多态清洁能源自洽系统组成要素及体系架构，公路、铁路、水运及其综合交通自洽能源系统规划设计及相应的软件系统架构，包含交通自洽清洁能源供给潜力预测模块、交通多态能源负荷预测模块、交通自洽能源系统供需匹配模块及规划设计与优化模块。

2.理论方法

论文：交通多态清洁能源自洽系统组成要素及架构体系，多态清洁能源自洽系统与综合交通智能、绿色化的适配性，交通自洽能源系统规划设计技术，公路、铁路、水运交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估、能源负荷预测、能源自洽基础设施模态方案与效能提升及系统规划设计方法。

行业技术白皮书：交通自洽能源系统体系架构（需求架构、功能架构、技术架构、物理架构），专家论证会评审通过。

3.关键核心技术

专利：交通多态清洁能源自洽系统组成要素及架构体系，交通自洽能源系统规划设计技术，公路、铁路、水运交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估、能源负荷预测、能源自洽基础设施模态方案与效能提升及系统规划设计方法。

软件著作权：交通自洽能源基础设施系统规划设计软件。

4.解决方案/系统方案

基于综合交通系统承载的清洁能源自然禀赋，结合各交通方式子系统特定的交通需求分布及能源负荷特征，分别针对公路、铁路、水路交通构建以“源-网-储-充”、“源-网-荷-储”、“港-航-船-岸-坝”一体化能源调配为特征的交通能源自洽途径、系统运行模式和解决方案集，形成交通自洽能源系统规划与设计方法体系，实现支持交通自洽能源系统构建的规划设计软件，并为交通与能源融合典型场景提供规划设计和评估提升方案。5.标准规范

形成交通自洽能源系统基础设施架构、功能、组成与布局设计，交通自洽能源系统基础设施自然禀赋评估，交通自洽能源系统基础设施系统规划与设计，交通能源自洽基础设施运行状态评价等相关标准/规范。

6.人才培养

培养博士研究生4-6名，硕士研究生16-24名，提供硕博毕业论文或开题证明。

| 成果类型 | 内容概述 | 成果形式 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 | - 具备支持不少于500公里交通路网 - 不低于100个用能节点 - 不低于50MW清洁能源接入容量 | 高水平论文 申请专利 |
| 软件研发 | - 技术就绪度不低于7级 - 涵盖公路、铁路、水运及其综合交通建设、维养、管理等12个交通自洽能源规划设计场景 - 支持不少于3类非碳基清洁能源、不少于3类储能的集成设计 | 软件著作权 工程应用软件 应用证明 |
| 解决方案 | - 公路、铁路、水运及相应的综合交通与能源融合系统典型场景的规划设计和评估提升方案。 | 方案报告 |
| 理论体系与设计方法 | - 形成交通自洽能源系统规划设计理论与方法。 - 提出交通能源系统规划设计优化技术。 - 构建交通与能源融合系统典型场景的规划设计和评估技术体系。 | 高水平论文 申请专利 |
| 系统研发 | - 交通自洽能源系统架构，包含交通自洽清洁能源供给潜力预测模块、交通能源负荷预测模块、交通自洽能源系统供需匹配模块及规划设计与优化模块。 | 高水平论文 申请专利 |
| 人才培养 | - 培养博士研究生4-6名，硕士研究生16-24名 | 毕业论文或开题证明 |

二、项目研究内容、研究方法及技术路线（各个课题分别撰写）

（一）项目的主要研究内容

拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容，限3000字以内。（字数精减）

1.关键科学问题 （697个字，已经降至519字）

①适应环境的交通自洽能源与综合交通网用能时空、负荷需求匹配机制，及其相互作用演进机理

因为所承载的交通运输需求及能源供给受自然禀赋、区域气候/气象条件具有强波动性，公、铁、水运交通系统自洽能源的供需在时空上具有高度不确定性和波动性特征。。因而，分析环境及自然禀赋约束下的自洽能源系统与综合交通系统能源供需的时空分布规律、变化特征及负荷的不确定性，并掌握二者之间的匹配机制、耦合演化机理，是交通自洽能源系统基础设施规划与设计的理论前提。

②基于高弹、可靠、可用、可恢复和安全性的交通自洽能源系统效能涌现机理与提升机制

交通自洽能源系统能够有效应用的前提，是具备高弹性、可靠性、可恢复性及鲁棒性。因此，研究交通自洽能源系统全局与局部RAMS效能涌现机理、效能预测、控制方法与提升机制，是优化交通自洽能源系统供给能力设计和负荷布局的科学依据。

③基于效能保持与提升的交通自洽能源系统拓扑、配置与重构优化理论

交通自洽能源系统规划与设计涉及到系统组分空间布局、互联结构与能量供应网络的拓扑结构、自洽能源系统容量与性能配置、局部失效和需求变化下拓扑、配置的物理与逻辑重构。因而，研究交通自洽能源系统拓扑、配置与重构优化理论是实现系统效能保持与提升的理论基础与前提。

2.关键技术 （1089个字，缩减至600字？）

①普适性综合交通自洽多态能源系统组成架构设计、优化与评估及与交通智能化运行、绿色化运维适配评估技术

公基于交通自洽能源系统的共性空间分布特征及智能化与绿色化发展趋势，研究并提出满足高弹、可靠、可用、可恢复和安全性要求的架构设计、优化与评估技术，提出交通系统自然禀赋下的多态能源储运及供给能力现状评估、可开发潜力预测、能源供给时空分布和用能需求评估技术，形成面向交通系统智能化运行和绿色化运维需求的交通自洽能源系统架构、功能等多维适配技术以及基于数理及仿真模型的自洽交通能源系统运维评估技术，对综合交通自洽能源系统基础设施的规划设计尤为关键。

②针对公路、铁路、水运交通系统特性的个性化交通自洽能源基础设施高效运行模态优化调配及效能提升技术

公路交通网具备负荷随机性强、单位容量小、数量和空间布局范围大的需求特征，其用能时空、负荷需求的强随机性随交通系统智能化运行水平、绿色化运维水平的提升呈现出新的随机、动态变化规律。铁路负荷受线路情况、机车类型及操纵、机车速度、牵引重量、运行图等多种因素影响，其用能负荷时空分布极其不均并具有强波动性，而且电能质量、网压稳定性、负荷预测、系统可靠性等也随着多态能源和多元化储能的接入融合将呈现新的特性。水路交通系统自洽能源供给受自然条件限制与影响大、波动性与时空差异性显著，其用能时空分布、负荷需求具有较高的不确定性。受交通智能化、绿色化发展趋势刺激，其用能需求不确定性将在清洁能源船舶、港口机械等的渗透率、清洁能源基础设施架构布局、基于清洁能源船舶运输需求的能源负荷等方面呈现出新的特征与变化规律。因此，根据不同交通运输方式的自洽能源供需特征，分别形成自洽能源系统供能结构与系统架构设计、能源负荷与自洽能源供给匹配及产-消一体化设计技术，是本项目研究的关键技术支撑。

③交通自洽多态能源基础设施系统RAMS评估、系统效能提升、系统规划及软件架构设计技术 （219字）

本提出交通自洽能源系统规划设计的可配置、可优化与进化的工具化软件是自洽能源系统的规划与软件架构设计的重要技术前提。基于交通自洽能源系统能源供给潜力评估与用能负荷时空分布预测，开展系统RAMS评估技术与效能涌现机理研究，提出系统效能提升、系统规划及软件架构设计技术，是实现多场景、多用能节点、大交通网规模、大容量能源储用的交通自洽能源系统基础设施规划设计软件必须先行解决的关键技术。

3.主要研究内容 （2483个字，缩减至1800字？）

①适应综合交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划 （降至520字）

（1）针对综合交通运输系统具有显著的分散性、随机性和波动性用能特征，建立系统组分构成、空间布局、互联结构、能量流路径的拓扑结构设计方法，明确不同网级自洽能源系统的源、储、荷、变换设备类型、容量与性能配置方法，形成适应交通需求的自洽能源系统架构设计与配置优化方法。

（2）建立综合交通基础设施智能化运行与绿色化运维典型场景集，提出智能化与绿色化交通背景下的用能需求的发展趋势与预测模型，基于交通自洽能源系统架构与配置方法，分析确定自洽能源系统与绿色、智能交通用能需求的显著影响因素，构建自洽能源系统供需特征与交通智能化、绿色化比例之间的互馈机制，并提出适配机理。

（3）结合交通智能化与绿色化用能负荷特征与趋势预测，提出交通系统非碳清洁能源自洽系统的关键特性参数与评价指标，根据系统可靠性、可用性、可恢复性、弹性与安全性运行要求，建立交通自洽能源系统设计、评估与优化调控技术。

（4）基于普适性交通自洽能源系统架构、配置设计方法与系统运行优化调控技术，形成适应公路、铁路、水运综合交通网复杂应用场景下的交通自洽能源系统规划设计方法，并确立相应工具软件的物理与逻辑架构、基本功能算法、局部与全局解决方案，形成交通自洽能源系统基础设施规划设计软件系统。

②公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计 （513字，降至486字）

（1）分析不同自然条件下公路交通沿线多态清洁能源独立空间分布特征，构建以多态清洁能源可用性、经济性为目标的路网多态清洁能源供给综合评价指标体系，提出公路交通清洁能源自然禀赋时空分布评估模型，实现公路交通系统自洽多态清洁能源供给潜力评估。。

（2）针对公路交通的系统运维需求，，根据道路交通智能化发展阶段、绿色化替代水平构建公路交通系统自洽能源系统的负荷动态演化与联合分布预测模型，实现对交通需求驱动的能源负荷动态演化预测。

（3）构建高弹性、高效能公路交通自洽能源系统架构方案，在此基础上分析公路交通自洽能源基础设施正常运行系统效能评估、紧急与恢复状态下系统RAMS状态转移特征，揭示系统效能与系统弹性之间的耦合规律，形成满足RAMS约束下的系统效能提升技术。

（4）研究公路自洽能源系统设计与关键特性评估技术，开展公路交通能源供需时空平衡与“源-网-储-充”协同的交通自洽能源系统的关键特性分析，建立公路自洽能源系统多维度、多尺度评估模型，形成一套基于公路沿线多态清洁能源供给的可配置、可持续优化与进化的自洽能源系统规划方法理论与技术体系，研发支持公路交通自洽能源系统设计的规划软件模块。

③面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计 （644字）

（1）研究基于气象变化和自然条件分析的铁路宜能空间内多态清洁能源的演变规律，构建铁路交通清洁能源自然禀赋时空分布模型；通过分析铁路列车、基础设施和服务设施的用能形态和用能需求模式，建立面向用能自洽的清洁能源设施布局模型，开发铁路交通自然禀赋下能源供给潜力评估模块系统。

（2）揭示铁路运维计划驱动下路网用能负荷演化规律，构建铁路交通智能化、绿色化用能场景集，提出铁路基础设施与列车运维用能需求分析模型；研究铁路绿色智能运维场景下的整体能源负荷时-空分布规律，构建基于牵引供电/储能的负荷流量分析预测模型，开发铁路交通负荷预测评估模块系统。

（3）揭示铁路运输系统在实现能源自洽过程中典型的源-网-荷基础设施的运行特性，研究不同运行特性下的能量供求关系或能量流特征，突破差异化地域气候场景下“源-网-荷-储”耦合运行模态、互联拓扑结构和系统运维优化效能提升技术，实现运行效能评估和优化提升。

（4）研究铁路交通负荷需求与路网参数之间的复杂关系，形成路网负荷驱动的自洽能源系统规划设计方案；研究运行方案、配置参数、调度策略等设计要素对铁路自洽能源系统特性的影响；围绕供电能力、供电质量、系统能效、可靠性、自洽率、投资收益等多样化指标，提出系统关键特性评估方法，建立铁路交通自洽能源系统的优化模型及求解算法，形成具有高度灵活性和可操作性的运行优化方法，构建多源协同的铁路能源系统规划设计技术体系并研发形成面向铁路交通的自洽能源系统规划设计软件模块。

④水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术 （540字）

（1）剖析水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布规律，提出供给潜力评估方法。在对水路交通空间的自然禀赋和供能潜力的智能评估的基础上，考虑多态清洁能源的时空分布特性，对多态清洁能源的供给总体规模及时空分布进行预测。

（2）构建绿色智能水路交通用能场景集及水路交通能源负荷智能预测模型，结合水路交通基础设施及运输船舶及其它接卸转运工具的时空分布，预测水路交通基础设施和船舶等的用能时变规律，并据此估计在多要素约束下的多态能源需求负荷。

（3）研究水路交通自洽能源基础设施高效运行模态、能源供给优化调配方案及效能提升技术，构建系统评价体系；考虑多态清洁能源供给和水路交通用能需求的不确定性，构建港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统运行模态；结合多态清洁能源接入的自洽能源系统供给能力变化规律，提出多维不确定条件下水路交通自洽能源基础设施配置方案；构建水路交通自洽能源系统效能评估指标体系，优化提升系统运行模态。

（4）基于港-航-船-岸-坝一体化能源基础设施规划设计理论与技术，提出面向具有不确定性的水路交通需求负荷下的自洽能源系统规划设计方案，并对自洽能源系统的关键特性进行评估。在评估的基础上，对水路交通自洽能源系统设计方案进一步优化，提升系统运行效率，形成水路交通自洽能源系统规划设计与评价软件模块。

### （二）项目拟采取的研究方法

1、针对项目研究拟解决的问题，拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

限2000字以内。（1861字）

（1）针对适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划方面研究内容，采用分布式发电系统微电网技术，通过对多端、多点能源系统的融合集成与智能调控，实现交通能源系统局部平衡和大范围优化配置，有效提高能源利用率。基于系统RAMS评估技术，提出交通自洽能源系统关键特性评价指标与计算方法，考虑局部系统失效场景集，形成系统协作化运行解决方案集，建立交通自洽能源系统配置优化理论。综合运用信息熵模型、层次分析法、模糊粗糙集方法、博弈组合模型构建自洽能源系统与交通绿色化运维、智能化运行动态交互模型；分析自洽能源系统与智能化、绿色化交通相互作用机理，提出面行智能化与绿色化需求的交通自洽能源系统能源供需协同设计方法。利用系统关键特性评价指标，提出交通自洽能源系统的可靠性、可用性、可恢复性、弹性与安全性评估方法，形成涵盖不同交通方式与复杂应用场景的综合交通自洽能源系统规划设计方法。

（2）针对公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计方面研究内容，采用数据统计方法建立基于自然环境与实际国情的公路交通沿线多态清洁能源自然禀赋特征模型，开展公路交通系统自洽多态清洁能源供给时空分布潜力评估。基于公路建设、运营、维养全生命周期用能特点，建立公路交通智能化、绿色化用能场景集。采用数据挖掘、机器学习与数据预测方法开展公路交通运输需求量、行驶量和交通流分布预测，提出公路运输需求分布-交通流时空分布-能源负荷分布的耦合关联模型，构建系统运维负荷动态演化规律及动态优化方法，完成系统能源负荷总量及时空分布预测。根据公路交通系统路网密集度、地理环境等因素，构建高弹性、高效能自洽能源系统架构方案，运用复杂度和效率多目标驱动的优化理论构建与公路交通自洽能源系统形态、模式相适配的系统架构设计方法，采用图神经理论、大数据分析方法实现源、荷、储三端综合能源利用效率最优的自洽能源系统规划设计与方案配置。提出公路自洽能源系统能效提升的RAMS评估与系统效能提升技术，构建自洽能源系统的薄弱环节辨识方法与校正恢复策略，并开发可配置、可持续优化与进化的公路自洽能源系统规划设计工具软件。

（3）针对面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计方面研究内容，采用基于遥感数据的机器学习方法，实现铁路宜能空间的智能识别；采用连续插值拟合技术，实现铁路清洁能源供给能力时空演变规律分析；采用近似估计、特性拟合等数学手段，建立铁路牵引供电负荷、辅助用电负荷的总量评估；针对铁路运输系统能耗负荷的时空演变规律和运行模态特征，从特征电压、特征电流、特征功率、特征禀赋、特征外部环境适配等方面，建立铁路牵引负荷、辅助用电负荷在不同的外部时空环境因素影响下的能量需求特性；采用复杂网络方法，构建铁路自洽能源系统拓扑结构，实现铁路自洽能源系统效能评估。针对自洽能源系统规划设计，结合铁路负荷需求通过对比研究形成规划设计目标、原则、要求、内容、步骤及具体方法。针对自洽能源系统关键特性评估，采用仿真方法研究系统关键特性的影响因素，构建反映供电能力、供电质量、系统能效、可靠性的归一化指标，研发基于负面清单的系统关键特性评估技术。采用多目标优化技术、非线性规划及随机优化算法，围绕多运行场景求解最优调度方案，形成自洽能源系统运行优化策略库。

（4）针对基于大数据、地理信息系统、系统工程、运筹学及整体规划等前沿理论与方法的水路交通自洽能源系统规划设计关键技术，基于地理空间大数据，分析水路交通空间的清洁能源自然禀赋，并开发相应的能源供给能力的智能识别和估算方法，对水路交通多态能源供给能力的时空分布进行评估；基于交通大数据，构建区域综合交通运输整体规划模型，对水路交通多用能场景（如船、港、坝及航道等）的时变运输及用能需求进行预测，结合水路交通多态能源供给基础设施及其供给能力的时空分布，研究水路交通自洽能源系统负荷的演化规律；基于系统动力学等系统工程理论与方法，研发集“船-港-航-岸-坝”一体化的、高弹性、可调配及可进化的具备人工智能的自洽能源系统运行模态调控算法；在能源供需不确定条件下，提出水路交通自洽能源基础设施配置方法，结合地理空间、交通及能源大数据，开发水路交通自洽能源系统效能评估和提升技术；在水路交通多态能源供给与需求估计的基础上，基于运筹学理论与方法，规划水路交通多态能源加载站点，并考虑供需不确定性，设计相应的多态能源供给系统；研究包括经济性、可靠性、鲁棒性及安全性等的水路交通自洽能源系统关键特性的评估方法，对相关特性进行评估，并提出规划设计优化方法。

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析

限2000字以内。（2223字）

（1）可行性分析

本项目运用大数据、地理信息系统、运筹学、系统工程及整体规划建模等前沿理论与方法，针对综合交通自洽能源系统的要素多、时空广、不确定性高及互动机理复杂等特点开展研究，根据公、铁、水三种交通方式的点（站点枢纽）、线（路）、网特征，采取“总-分-总”的研究方法。基于综合交通运输系统，研发自洽能源系统的规划设计理论方法、技术体系和工具软件，然后针对不同交通方式分类场景，开展面向交通需求的能源供需不确定性与负荷演化机理分析，研究系统运行模态、效能评估与提升机制系统关键特性评估、设计与优化方法，形成涵盖多交通运输模式的自洽能源系统规划设计软件。本项目总体上研究思路清晰，技术路线切实可行，各研究模块边界与接口明确，主要研究内容可行性分析如下：

①适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划方法

项目以交通智能化运行与绿色化运维用能需求为驱动，从公路、铁路、水运交通可再生能源禀赋评估、用能动态需求预测、系统全局优化设计出发，提出适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源的系统组成、架构设计方法，根据多态能源供需的时空特性匹配分析，提出交通自洽能源系统适配性机理与评价方法，结合系统关键特性参数，建立相关系统规划设计方法。方案与技术路线可行。

②公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计

项目以预测公路交通自然禀赋潜力和智能化运行、绿色化运维条件下的路域动态用能需求为目标，以开展其时空分布数学建模、统计学习与预测分析为基础，对公路交通路网用能时空、负荷需求的强随机性与非水可再生能源随场景、区域气候/气象条件的强波动性之间的耦合随机波动特性进行动态的数值模拟分析与效能评估，通过对系统RAMS效能涌现机理与提升机制的研究，开发公路交通自洽能源系统RAMS评估专用软件模块，经对比分析， 并进行可靠性验证，完善相关的理论、方法与技术，研究方案合理可行。

③面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计

本项目基于可获得的铁路和清洁能源遥感分布数据，通过改进图像分割算法识别铁路宜能空间，进而评估清洁能源供给潜力；基于列车群运行仿真和牵引计算，集成再现铁路牵引负荷分布；基于铁路信息物理系统，完成基础设施能源负荷预测；根据铁路交通能源需求侧和供给侧特征，通过系统效能评估对比验证，构建不同场景下铁路自洽能源基础设施拓扑方案；采用国际先进的计算软件进行理论模型分析，研发铁路自洽能源系统设计关键技术，由仿真验证进行可靠性验证、完善相关理论，形成标准规范，开发软件系统，研究方法明确可行。

④水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术

项目以空间、环境、天气、交通、能源等大数据为基础，基于综合交通整体规划建模和基于GIS模型的空间大数据分析，对水路交通需求及其多态能源供给潜力和能源负荷的时空分布进行预测，针对水路交通港-航-船-岸-坝等多用能场景能源供需特征的研究，基于数理与仿真模型对水路交通能源供需不确定性进行动态模拟与评估，利用系统动力学及运筹学等理论方法，研究水路交通自洽能源基础设施配置机理及其配置方法，在此基础上开发水路交通多态能源加载站点规划技术，构建水路交通自洽能源系统关键特性评估指标体系，开发基于基因遗传和淬火算法等的水路交通自洽能源系统规划设计关键技术评估与优化方法。研究方法合理，技术路线可行。

（2）先进性分析

①适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划方法

针对综合交通系统可再生能源禀赋、获取能力与智能化、绿色化交通能源负荷需求相适配的科学技术难题，以自然资源禀赋评估为基础，通过元胞传输法进行交通基础设施运维用能场景推演，建立资产能源化技术框架及体系，提出层间和层内的体系架构优化方法，在交通可再生能源与综合用能需求动态评估及自洽能源系统架构和设计优化方面技术世界领先。

②公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计

针对公路交通系统负荷随机性强、单位容量小、数量大和空间布局范围大的需求特征，通用的数据统计方法难以全面刻画用能负荷的时空分布特点，因此，本课题基于CPU/GPU高性能异构先进计算平台，采用基于Python的Numpy、Pandas开源数据分析、数据挖掘、机器学习与数据预测的工具集，显著提升了自洽能源系统用能负荷、多态清洁能源潜力评估的计算效率。率先开展系统运维负荷动态演化规律研究，实现对公路交通运输需求总量、行驶量和交通流分布情况的预测，进而构建囊括了运输需求、交通流时空分布和能源负荷分布的先进耦合模型。

③面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计

结合多维互嵌混合试验方法，克服了传统试验手段的不足，开展多模式、多维多向、多态耦合的试验研究，以期深入揭示交通自洽能源系统耦合作用机理和性能表现。基于CPU/GPU高性能异构先进计算平台，通过提出隐式、显式混合动力分区并行计算方法，显著提升交通能源融合复杂系统仿真的精度和效率；基于不同交通方式，采用先进的分布式软件方法，开发实现交通自洽能源系统，试验研究方法具有先进性。

④水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术

针对水路交通自洽能源系统约束条件复杂、能源供需不确定性高等特点，融合大数据、运筹学、优化理论及系统工程学等多种前沿理论，构建高精度的水路交通自洽能源系统模拟仿真模型，以此为基础，提出港-航-船-岸-坝一体化的能源基础设施配置与供需调配评估与优化技术，提出水路交通自洽能源系统规划设计与优化方法，所关注的技术重点是目前水运交通和能源系统学术界和工业界关注的热点难点，具有其先进性。

三、课题分解方案

（一）课题分解情况 （项目总体组）

围绕项目目标，根据需要可对项目目标进行任务分解，并简要说明各课题在项目中的具体作用，相互之间的逻辑关系，建议用图表描述。限2000字以内。

为促进实现交通行业双碳目标，推动区域均衡发展，助力实现交通强国战略，依据项目指南的研究内容和考核指标，确定了本项目目标为面向综合交通智能化与绿色化需求，建立可配置、可持续优化与进化的综合交通自洽能源系统规划设计软件系统。软件系统应满足公路、铁路、水运交通建设、运营、维护与管理等环节在强电网、弱电网、无电网等现实应用场景，涵盖风、光、水三类非碳基能源以及功率型、能量型、能量功率兼顾型等储能方式条件下，综合交通基础设施自洽能源系统规划与设计的需求。

围绕研究目标，以攻克项目关键科学问题为主线，以研发关键技术为切入点，基于综合交通网清洁能源自然禀赋高效利用与区域经济及交通基础设施均衡发展的问题导向原则开展研究，并对本项目目标进行分解，针对性开展关键科学问题与关键技术的科研攻关。通过适应绿色、智能发展需求的交通自洽能源系统架构、适配机理与系统规划技术研究，形成普适性交通自洽能源系统组分功能与拓扑结构设计方法；进而，在公路、铁路、水运三种交通方式及其多式联运场景下，研究不同交通模式下自洽能源系统的形态、拓扑结构、运行模式、效能提升、关键特性评估与优化设计技术；最后，依据不同应用场景下交通多态清洁能源自洽系统的组成架构规划与系统优化设计技术研究成果，设计开发满足指南与研究目标要求的交通自洽能源系统基础设施规划设计软件系统。因此，本项目设立四个课题，课题设置及其关联关系如图3.1所示，具体描述如下：

图3.1 课题设置及其逻辑关系

课题1：适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划

能源系统作为基础性、全局性基础设施，是支持连通类、服务类、管理类、运维类交通基础设施正常运行与运转的核心组成部分。不同于传统的电力系统能源供应，本项目充分利用交通基础设施承载的多态一次能源自然禀赋，实现交通系统能源自洽使用目标。课题1根据清洁能源自然禀赋时空分布特性、交通系统用能特性以及智能化运行、绿色化运维发展需求，首先进行交通自洽能源系统的架构、组分、功能与布局方式顶层设计研究，确定项目整体系统架构设计方法，通过自洽能源系统供能潜力与交通基础设施用能负荷的适配性分析，确定自洽能源系统的评估与优化方法。课题1研究得到的系统架构规划、设计与评估方法，将作为课题2、3、4公路、铁路、水运交通自洽能源系统规划设计的主要理论与技术基础，且提供了目标规划设计软件系统的基本框架结构。根据课题2、3、4不同交通方式及多式联运场景下自洽能源系统研究成果，为课题1提供不同应用场景系统规划设计的输入、输出与约束条件，从而形成可配置、可进化的交通自洽能源基础设施规划设计软件系统。

课题2：公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计

公路交通路网用能时空、负荷需求的强随机性与非水可再生能源随场景、区域气候/气象条件的强波动性之间形成复杂的耦合随机波动特性。其用能时空、负荷需求的强随机性随公路交通系统智能化、绿色化运维水平的提升呈现出新的随机、动态变化规律，本课题研究如何充分利用公路交通系统承载的多态清洁能源自然禀赋，构建公路交通基础设施、载运工具的用能类型、负荷时空分布随智能化、绿色化水平提升的关联模型，并建立一套可用于公路交通系统多态清洁自洽能源系统规划的方法理论、技术体系，实现公路沿线多态清洁能源的潜力评估、交通能源负荷需求预测、针对特定应用场景集的公路交通自洽能源系统架构设计，以及系统RAMS评估与系统效能提升等主要功能。课题2研究与公路交通方式特有的清洁能源供给与用能场景相适配的自洽能源系统架构设计、效能评估与规划设计方法，研究成果可为课题1提供具备公路交通系统典型特征与用能场景的高弹性、高效能的源-网-储-充自洽能源系统解决方案。此外，课题2与课题3、课题4之间既是不同交通方式下独立自洽能源的平行关系，也是各类综合枢纽、公-铁-水多种交通方式联运的耦合与交互关系，尤其是复杂、综合交通应用场景下，构建各类交通方式的公共服务类负荷以及各自特有机动负荷之间的耦合、重叠关联特征，需要课题2与课题3、课题4之间相互成果的共享、支持、协调与优化。

课题3：面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计

重点研究铁路自然禀赋条件下清洁能源时空分布、路网清洁能源设施布局优化技术；揭示绿色智能运维需求驱动的路网负荷状态演化规律，攻克用能多元化负荷预测技术；基于课题1研究的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统构建，突破差异化地域气候场景下“源-网-荷-储”耦合运行模态、互联拓扑结构和系统运维优化效能提升技术，攻克铁路自洽多态能源系统关键特性评估反馈优化技术，构建多源协同的铁路能源系统规划设计技术体系。课题3为课题1提供铁路自洽能源系统规划设计的输入、输出与约束条件，支撑形成可配置、可进化的交通自洽能源基础设施规划设计软件系统。课题3与课题2可为课题1构建的公铁联运和公铁交通枢纽等用能场景提供公铁自洽能源系统规划设计理论方法支撑，课题3与课题4可为课题1构建的公水联运和公水交通枢纽等用能场景提供公水自洽能源系统规划设计理论方法支撑。

课题4：水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术

重点剖析水路交通空间多态清洁能源的自然禀赋及时空分布特性，预测多态清洁能源的总体规模及时空分布以及多要素约束下的能源负荷需求，实现能源负荷与自洽能源供给的智能优化匹配及效能提升技术。基于课题1研究的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统构建，研究水路交通自洽能源基础设施高效运行模态，建立水路交通自洽能源系统规划设计与效能评估体系，构建港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统的高效调配运行模态，提出面向具有不确定性的水路交通需求负荷下的自洽能源系统规划设计方法，融合课题2与课题3中的公路、铁路交通自洽能源系统形态与系统架构优化设计，完成覆盖公水、铁、水的多模式综合交通运输场景的自洽多态能源系统的规划设计技术体系，研发可配置、易扩展、可演进优化的水路交通自洽能源系统规划设计与评价软件系统。

（二）各课题内容

逐项分段说明各课题的研究目标、主要研究内容、拟解决的重大科学问题或关键技术、考核指标及评测手段/方法等。每个课题限3000字以内。

1、课题1：适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划（字数精减）

1.1研究目标

构建面向交通智能化运行和绿色化运维、普适于公路、铁路、水运交通的多态能源自洽系统体系架构，揭示多态清洁能源与交通发展需求适配机制，提出交通自洽能源系统规划技术，形成可配置、可持续优化与进化、完整的规划与设计软件系统。

1.2主要研究内容

子课题1：交通多态清洁能源自洽系统组成要素及架构体系研究

①交通自洽能源系统组成要素

由于交通能源自然禀赋存在“点多”、“线长”、“面广”、“网络复杂”的特性，作为分布式发电系统的微电网技术，集成了多种可再生清洁能源、储能、本地负荷、监视保护和控制单元，通过对多端、多点能源系统的融合集成与智能调控，可实现交通能源系统局部平衡和大范围优化配置，有效提高能源利用率。基于此，子课题1拟通过研究确定适应不同交通应用场景能源形态、获取方式和空间布局特性的交通自洽能源系统组成要素，及考虑局部平衡与系统优化配置的体系架构设计方法。

②交通自洽能源系统配置优化理论

根据交通能源自然禀赋分布范围广、分散性强，且具有经时波动性与间歇性特点，研究通过多端、多点交通自洽能源微网群的全局规划与系统配置优化，实现不可控能源自然禀赋的合理调配与充分利用。基于系统RAMS评估技术，提出交通自洽能源系统关键特性评价指标与计算方法，考虑局部系统失效场景集，形成系统协作化运行解决方案集，建立交通自洽能源系统配置优化理论。

③交通自洽能源系统架构评估方法

基于交通自洽能源系统架构设计方法与配置优化理论研究成果，建立典型应用场景集下的系统架构设计方案，利用系统关键特性评价指标，提出交通自洽能源系统的可靠性、可用性、可恢复性、弹性与安全性评估方法，形成涵盖不同交通方式与复杂应用场景的综合交通自洽能源系统评估方法。

+++++++增加子课题技术路线图，样例参见《课题内容样例》文件对应章节。

子课题2：多态清洁能源自洽系统与交通智能化的适配性研究

①交通智能化与自洽能源系统发展趋势分析

建立四类交通基础设施（连通类、服务类、管理类、运维类）的智能化运行用能需求的基本场景集，明确不同交通方式的智能化运行发展趋势并建立相应的用能需求扩展场景集；提出满足交通智能化运行需求的自洽能源系统组成架构技术解决方案集，分析自洽能源系统的技术发展趋势。

②自洽能源系统与交通智能化运行的交互影响机理

面向四类交通基础设施的智能化运行基本与扩展用能场景，分析交通智能化运行用能需求的时空分布特性，提出满足该用能需求的自洽能源系统空间布局、系统架构与配置优化方法，明确自洽能源系统规划设计与交通智能化运行交互影响的关键系统要素与演化规律，从定性与定量两方面建立交互影响机理。

③自洽能源系统与交通智能化运行的适配性评估

提出四类交通基础设施智能化运行用能需求的计算方法与长短时预估方法，建立一定组成架构与系统配置的自洽能源系统供能潜力计算方法，根据自洽能源系统与交通智能化运行的交互影响机理，形成两者适配性的定量评估方法。

+++++++增加子课题技术路线图，样例参见《课题内容样例》文件对应章节。

子课题3：多态清洁能源自洽系统与绿色交通适配性研究

①交通绿色化运维与自洽能源系统发展趋势分析

研究“碳达峰、碳中和”背景下公路、铁路、水运绿色化运维发展趋势，分析满足未来交通绿色化运维用能需求的自治能源系统技术路径，提出自洽场景下交通绿色化运维能源供需的适配特性及演化规律。

②自洽能源系统与交通绿色化运维的交互影响机理

综合运用信息熵模型、层次分析法、模糊粗糙集方法、博弈组合模型构建自洽能源系统与交通绿色化运维动态交互模型；分析自洽能源系统与交通绿色化运维影响及其相互作用机理，提出交通绿色化运维基础上的交通自洽能源系统能源产出与设施用能需求协同设计方法。

③自洽能源系统与交通绿色化运行的适配性评估

研究太阳能、风能、水能等能源禀赋、获取能力与公路、铁路、水运等绿色化运行能源需求相适配的系统优化理论与方法；建立交通能源自洽系统与交通绿色化运行的适配性评估体系，提出面向交通绿色化运行需求的自洽能源系统适应机理与配置方法。

+++++++增加子课题技术路线图，样例参见《课题内容样例》文件对应章节。

子课题4：交通需求驱动的自洽能源系统规划技术研究

①交通自洽能源系统关键特性评估

基于子课题2、3交通自洽能源系统适配性研究成果，提出系统供能潜力与能源负荷时空迁移特性的适配性性能指标；同时，根据系统RAMS设计评估方法，提出系统可靠性、可用性、可修复性、弹性与安全性评价指标及其计算方法，以系统安全、稳定运行为原则，研究不同可靠度条件下各指标的合理取值阈值，为交通自洽能源系统关键特性的评估提供科学依据。

②交通自洽能源系统优化技术

建立公路、铁路、水运交通及其多式联运的典型应用场景集，分析计算得到对应的系统关键特性评估结果集，通过交通自洽能源子系统配置参数调整、网级系统空间布局与能源供需经时适配性调整，进行系统关键特性评估结果集的动态更新，以系统关键特性达到局部稳定、全局最优为原则，建立形成交通自洽能源系统优化技术。

③交通需求驱动的自洽能源系统规划设计技术

面向交通智能化运行、绿色化运维发展需求，基于自洽能源系统组成架构设计方法、适配性机理与评估方法、系统关键特性评估及优化技术研究成果，建立交通自洽能源系统规划与设计方法，明确系统物理与逻辑结构设计方法、关键特性评估方法与关键参数取值方法，将能源基础设施作为交通基础设施规划设计的重要组成部分，形成交通能源融合新体系下公路、铁路、水运交通及其综合交通枢纽的规划设计技术。

+++++++增加子课题技术路线图，样例参见《课题内容样例》文件对应章节。

子课题5：交通自洽能源基础设施系统规划设计软件开发

①普适性系统规划设计理论

基于综合交通路网中风、光、水等清洁能源自然禀赋分布特性和交通建设、运营、维护与管理等场景下用能负荷的适配性研究及其约束构建，结合交通路网内电网分布的特点，分别针对强电网地区、弱电网地区和无电网地区，研究自洽能源系统产用储一体的拓扑结构；通过对典型场景下自洽能源微网相关数据的分析，利用人工智能、聚类分析和统计学习等方法对能量的产、储、用进行量化规划，最终形成具有普适性的综合交通路网自洽能源系统规划理论。

②子系统配置与协同优化方法

基于公路、铁路和水运三类交通自洽能源子系统，通过对综合路网中公路、铁路、水运中分布式负荷与风、光、水自然禀赋的分析，利用协同优化理论对综合路网中的自洽微网结构和能源调控进行优化研究，并对各子系统形成新的配置方案。

③交通需求驱动的自洽能源系统基础设施规划设计软件开发

基于子系统协同优化方法，研究包括交通联运场景和综合枢纽场景的重构场景系统规划，研究能源供给形态和储能形态的扩展方式；利用公路、铁路和水运三类交通自洽能源子系统软件模块进行综合交通路网自洽能源系统软件的二次开发，形成高弹性、可拓展性，具有模拟仿真、数据处理、系统设计、指标动态分析、能源调控等功能的综合交通网自洽能源系统规划与设计软件。

+++++++增加子课题技术路线图，样例参见《课题内容样例》文件对应章节。

课题1任务分解如图3.2所示。

图3.2 课题1任务分解结构图

1.3拟解决的重大科学问题或关键技术问题

（1）拟解决的关键科学问题

①适应环境的交通自洽能源与综合交通网用能时空、负荷需求匹配机制，及其相互作用演进机理

交通基础设施能源自然禀赋具有显著的空间分布离散性与经时波动性，不同类型交通基础设施智能化运行与绿色化运维用能负荷需求同样具有复杂的时空分布共性特性，包含数量可观能源微网的交通自洽能源系统的能源供给与负荷需求匹配机制及其演进机理，是本课题拟解决的交通自洽能源系统一体化规划设计背后的关键科学问题之一。

②基于效能保持与提升的交通自洽能源系统拓扑、配置与重构优化理论

交通自洽能源系统的组分布局、互联结构与能量流路径拓扑结构以及源、储、荷、转换设备的容量与性能配置设计理论，是实现自洽能源系统效能保持与提升的理论前提，而在灾害、事故、局部失效、需求变化下拓扑、配置的物理与逻辑重构理论，则为交通自洽能源系统弹性、安全性的重要理论保障，是本课题拟解决的关键科学问题之二。

（2）拟解决的关键技术问题

①普适性交通自洽多态能源系统组成架构设计、优化与评估技术，自洽能源系统与交通智能化运行、绿色化运维适配评估技术

交通自洽能源系统组成架构设计、优化与评估技术是交通能源自洽系统基础设施规划设计与软件系统开发设计的基本前提，在科学合理的物理与逻辑架构内，自洽能源系统与交通智能化运行、绿色化运维的适配性评估技术则是不同交通模式自洽能源系统设计与优化的关键技术基础，是本课题拟解决的关键技术问题之一。

②交通自洽多态能源基础设施系统RAMS评估、系统效能提升、系统规划及软件架构设计技术

针对不同交通模式与应用场景的自洽能源系统能源自然禀赋供给与负荷需求共性特征，提出系统架构设计、关键特性控制的RAMS设计评估与效能提升方法，形成系统拓扑、配置与重构优化技术，实现交通自洽能源系统的效能保持与提升技术基础，即本课题拟解决的关键科学技术问题之二。

1.4考核指标及评测手段/方法

| 序号 | 课题研究成果 | 考核指标 | 评测方式/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通多态清洁能源自洽系统组成要素及架构 | - 高水平论文 1 篇：交通自洽能源系统组成与架构设计方法 - 评估方法 1 项：交通自洽能源系统架构设计评估 | - 论文录用 - 第三方独立机构出具能够证明方法或工具功能的测试和用户报告 |
| 2 | 多态清洁能源自洽系统与交通智能化的适配性 | - 高水平论文 1 篇：自洽能源系统与交通智能化适配机理 - 评估方法 1 项：自洽能源系统与交通智能化适配性评估 | - 论文录用 - 第三方独立机构出具能够证明方法或工具功能的测试和用户报告 |
| 3 | 自治系统与绿色交通适配性 | - 高水平论文 1 篇：适应机理与配置方法。 - 评估方法 1 项：适配性评估方法 - 发明专利 1 项：协同设计方法 | - 论文应公开发表在领域相关高水平期刊、旗舰会议或提供录用证明 - 第三方独立机构出具能够证明方法或工具功能的测试和用户报告 - 发明专利达到实质审查阶段，实用新型和外观专利以及软件著作权授权 |
| 4 | 交通需求驱动的自洽能源系统规划技术 | - 高水平论文 1 篇：自洽能源系统关键特性评估与系统优化设计 - 发明专利 1 项：系统规划设计方法 - 评估方法 1 项：自洽能源系统关键特性评估 | - 论文录用 - 发明专利达到实质审查阶段 - 第三方独立机构出具能够证明方法或工具功能的测试和用户报告 |
| 5 | 交通自洽能源基础设施系统规划设计软件 | - 高水平论文 2 篇：对应自洽能源系统规划设计和子系统协同优化方法； - 工具软件 1 项：交通自洽能源系统规划设计软件 | - 论文录用 - 发明专利达到实质审查阶段，实用新型和外观专利以及软件著作权授权 |

1.5参加单位任务分工

| 序号 | 子课题 | 参与单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子课题1 | 长安大学、部公路院、北京交通大学、武汉理工大学…… |
| 2 | 子课题2 | 武汉理工大学、长安大学、华北电力大学…… |
| 3 | 子课题3 | 部公路院、长安大学、部规划院…… |
| 4 | 子课题4 | 华北电力大学、长安大学、部公路院…… |
| 5 | 子课题5 | 长安大学、华北电力大学、北京交通大学…… |

2、课题2：公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计

2.1研究目标

面向公路交通智能化运行、绿色化运维的用能需求，建立源-网-储-充为特征的公路交通自洽能源系统解决方案集，开展系统RAMS评估与效能提升技术研究，构建一套基于公路沿线多态清洁能源供给的可配置、可持续优化与进化的自洽能源系统规划方法理论与技术体系，研发支持公路交通自洽能源系统设计的规划软件。

2.2主要研究内容

课题2任务分解如图3.3所示。

图3.3 课题2任务分解结构图

图3.4 课题2技术路线图

子课题1：公路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估

- 公路交通多态清洁能源自然禀赋总量评估

研究公路交通沿线风、光、水3种形态清洁能源可获得性自然禀赋的边界条件，提出公路交通路网沿线区域多态清洁能源空间划分原则，构建公路交通基础设施与多态清洁能源叠加调制的联合分布模型，实现对公路交通系统多态清洁能源自然禀赋总量的评估预测。

- 公路交通清洁能源自然禀赋时空分布

研究考虑地理条件和自然环境下公路交通沿线多态清洁能源独立空间分布特征，构建公路交通清洁能源自然禀赋时空分布模型，揭示公路交通沿线风、光、水等非碳基多态清洁能源自然禀赋的联合分布及其动态演化规律。

- 公路交通多态清洁能源供给潜力评估

研究公路交通系统多态清洁能源供给潜力影响因素，分析公路交通系统基础设施、服务设施和载运装备的用能形态与模式，构建以多态清洁能源可用性、经济性为目标的路网多态清洁能源供给综合评价体系，实现公路自洽多态清洁能源供给的潜力评估。

子课题2：公路交通运维需求驱动的能源负荷预测

- 公路交通系统智能化、绿色化用能场景集

分析公路交通系统负荷随机性强、单位容量小、数量大和空间布局范围大的需求特征，构建公路交通系统不同路网密集度、不同地理环境的公路交通智能化运行、绿色化运维的用能场景集。

- 适配公路交通智能化、绿色化发展的能源负荷预测

研究基于数据驱动的公路交通系统基础设施、载运装备的运行、维护能源负荷总量预测模型；分析不同电气化、氢能化渗透水平下公路交通系统能源负荷特征，构建与之适配的交通系统能源负荷预测模型；建立满足交通智能化相关的能源负荷增长预测模型。

③ 交通需求驱动的能源负荷动态演化分析

分析影响公路交通能源负荷流量的关键因素，建立路网运行、环境扰动与能源负荷流量的关联模型，构建基于路网运行状态的能源负荷流量预测模型。建立基于交通需求驱动的公路负荷演化分析模型，根据道路交通智能化发展阶段、绿色化替代水平构建公路交通系统的负荷动态演化与联合分布模型。

子课题3：公路自洽能源基础设施形态、运行模式、架构方案及效能提升

① 公路交通自洽能源系统运行形态与模式

根据公路交通系统路网密集度、地理环境等因素，确定交通自洽能源系统的负荷需求时空分布与多态清洁能源发电供给的适配特性，在此基础上构建与之相适配的交通自洽能源系统赋能、用能形态；基于系统用能场景确定适配的自洽能源系统供需匹配运行模式。

② 交通自洽能源系统基础设施架构方案

以公路交通基础设施多态清洁能源供给，智能化、绿色化负荷预测为基础，结合公路交通系统的形态、运行模式及相应的用能场景，构建与之适配的高弹、可靠、可用、可恢复的自洽能源系统架构方案。

- 交通自洽能源系统RAMS评估与系统效能提升

构建公路交通自洽能源系统RAMS评估体系；研究公路交通自洽能源基础设施正常运行系统效能评估、紧急与恢复状态下系统RAMS状态转移特征，揭示系统效能与系统弹性之间的耦合规律，建立满足系统RAMS约束条件的效能提升技术。

子课题4：公路自治能源系统设计与关键特性评估

① 交通需求驱动的自治能源系统解决方案集

分析不同类型公路自洽能源系统的多态清洁能源禀赋特性，综合考虑公路时域特点、地域特点、环境特点、交通属性及规模、负荷形态关键因素，推演多因素耦合的用能场景模型，构建与交通需求适配以及与有电网、弱电网、无电网应用场景适配的公路交通高弹性、高效能自洽能源系统解决方案集。

② 公路自洽能源系统关键特性评估

开展公路网时空平衡与源-网-储-充协同自洽的系统关键特性评估研究，提出综合考虑基本功能、系统弹性、可靠性、可恢复性、安全性、系统效能的公路自洽能源系统规划设计模式，提出多维度、多尺度交通自洽能源系统评估方法；构建交通自洽能源系统弹性评估方法及评估体系。

③ 公路自治能源系统设计与优化技术

基于公路交通自洽能源场景，分析不同区域的服役功能、运行状态、负荷布局、时空分布特性，构建适配于不同自洽率的公路“源-网-荷-储”高弹性、高能效设计与部署方案；结合RAMS评估体系目标，综合考虑设备科学配置、优化选型与合理布局，建立交通自洽能源优化技术以及优化调整技术。

2.3拟解决的重大科学问题或关键技术问题

（1）拟解决的关键科学问题

①关键科学问题之一：环境适配的公路交通自洽能源与路网用能时空、负荷需求的匹配机制及其相互作用演进机理

公路交通路网用能时空、负荷需求的强随机性与非水可再生能源随场景、区域气候/气象条件的强波动性之间形成复杂的耦合随机波动特性。因此，如何构建动态非线性条件下路域非水可再生能源禀赋、可获得性与公路路网能源需求相适配的匹配机制及其相互作用演进机理，是本课题研究的关键科学问题之一。

②关键科学问题之二：基于高弹、可靠、可用、可恢复和安全性的公路交通自洽能源系统效能涌现机理与提升机制

公路交通自洽能源系统由于用能时空、负荷需求具备的强随机性，以及非水可再生能源供给存在的强波动性，使得自洽能源供需匹配之间的适配存在高度非线性耦合关系，因此系统整体RAMS效能涌现机理、效能预测与控制原理、效能提升机制均属于非线性、随机性强的科学难题，属于本课题亟需研究的关键科学问题之一。

（2）拟解决的关键技术问题

①关键技术问题之一：公路交通自洽能源系统智能化运行、绿色化运维动态负荷预测技术

公路交通路网自身具备负荷随机性强、单位容量小、数量大和空间布局范围大的需求特征，其用能时空、负荷需求的强随机性随交通系统智能化运行水平、绿色化运维水平的提升呈现出新的随机、动态变化规律，如何构建公路交通基础设施、载运工具的用能类型、负荷时空分布随智能化、绿色化水平提升的关联模型，是建立有效预测公路自洽能源系统动态负荷的关键技术。

② 关键技术问题之二：公路交通自洽能源系统RAMS评估与系统效能提升技术

基于公路交通自洽能源系统用能时空分布预测模型，以及非水可再生能源供给时空分布模型，以及系统RAMS（可靠、可用、可维护及安全性）涌现机理构建公路系统综合效能评估模型，并根据系统效能预测、演化机制建立系统效能提升的管控技术，是本课题研究的关键技术之一。

2.4考核指标及评测手段/方法

| 序号 | 课题研究成果 | 考核指标 | 评测方式/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估 | - 论文1篇：公路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估模型研究 - 软著1项：公路交通多态清洁能源自然禀赋供给潜力评估分析软件 | - 论文应公开发表/录用 - 软著应取得授权 |
| 2 | 公路交通运维需求驱动的能源负荷预测 | - 论文1篇：适配公路交通智能化、绿色化发展的能源负荷预测模型研究 - 软著1项：公路交通负荷动态演化与预测评估分析软件 | - 论文应公开发表/录用 - 软著应取得授权 |
| 3 | 公路自洽能源基础设施形态、运行模式、架构方案及效能提升 | - 论文2篇：公路自洽能源系统架构优化设计方法研究 - 专利1项：公路自洽能源基础设施系统RAMS效能提升技术 - 软著1项：公路自洽能源系统RAMS评估分析软件 - 工具软件模块1项： “公路交通自洽能源系统架构优化设计与效能提升”软件模块 | - 论文应公开发表/录用 - 发明专利应达到实质审查阶段 - 软著应取得授权 - 评估方法/工具软件应由第三方独立机构出具能够证明评估方法或工具功能的测试和用户报告 |
| 4 | 公路自治能源系统设计与关键特性评估 | - 标准1项：公路自洽能源系统规划与设计技术标准 - 论文1篇：优化技术以及优化调整技术 - 专利1项：评估方法及评估体系 - 软著1项：公路自洽能源系统RAMS评估分析软件 | - 形成行业技术标准（草案/讨论稿） - 论文应公开发表/录用 - 发明专利应达到实质性审查阶段 - 软著应取得授权 |

2.5参加单位任务分工

| 序号 | 子课题 | 参与单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子课题1 | 华北电力大学、交通运输部规划研究院、交通运输部公路科学研究院…… |
| 2 | 子课题2 | 交通运输部规划研究院、华北电力大学、交通运输部公路科学研究院…… |
| 3 | 子课题3 | 华北电力大学、交通运输部规划研究院、交通运输部公路科学研究所…… |
| 4 | 子课题4 | 交通运输部公路科学研究所、华北电力大学、交通运输部规划研究院…… |

3、课题3：面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计（字数精减）

3.1研究目标

通过研究绿色智能铁路用能需求特点，突破多源协同的铁路自洽能源系统规划设计技术，形成覆盖3种清洁能源的铁路交通自然禀赋下能源供给潜力评估方法，建立考虑储能的铁路负荷时-空分布预测模型，提出基于3种清洁能源和3种储能方式的铁路自洽能源系统运行模式、解决方案、效能提升和特性评估优化方法。

3.2主要研究内容

课题3任务分解如图3.4所示。

图3.4 课题3任务分解结构图

子课题1：铁路交通自然禀赋下能源供给潜力评估

通过研究铁路交通宜能空间识别方法，提出铁路交通清洁能源自然禀赋总量评估方法；通过研究基于气象变化和自然条件分析的铁路宜能空间内多态清洁能源的演变规律，构建铁路交通清洁能源自然禀赋时空分布模型；通过分析铁路列车、基础设施和服务设施的用能形态和用能模式，建立面向用能自洽的清洁能源设施布局模型，开发铁路交通自然禀赋下能源供给潜力评估系统。

①铁路宜能空间智能识别方法

研究风能、太阳能和水能等清洁能源适用的铁路交通空间条件，提出面向多态清洁能源的铁路宜能空间特征；研究基于图像分析的铁路交通宜能空间识别方法，实现线路和车站宜能空间智能提取计算。

②铁路清洁能源供给总量与时空分布

建立铁路交通宜能空间与清洁能源叠加联合分布模型，实现铁路交通清洁能源自然禀赋总量评估；研究基于气象变化和自然条件分析的铁路宜能空间内清洁能源的演变规律，构建铁路交通清洁能源自然禀赋时空分布模型。

③基于供给潜力评估的路网清洁能源设施布局

研究铁路交通多态清洁能源供给潜力影响因素，分析铁路列车、基础设施和服务设施的用能形态和用能模式，构建路网清洁能源供给潜力评估模型；基于路网宜能空间分析结果，构建路网清洁能源设施布局优化模型，提高路网用能自洽率。

子课题2：铁路交通运维需求驱动的能源负荷预测

基于运维计划和铁路运行计划的路网负荷演化规律，构建相应的基础设施运维用能需求与列车运维用能需求分析模型；结合铁路交通系统智能化、绿色化运维需求，构建铁路交通系统运维需求的整体能源负荷时-空分布预测模型；针对不同牵引方式，分别构建供电牵引网/氢能驱动的负荷流量分析预测模型。

①构建铁路交通智能化、绿色化用能场景集

根据我国铁路列车运营密集度、列车牵引方式，构建铁路用能的基本场景集；并在电气化/非电气化铁路区段基础设施及车辆自身演化发展的智能化功能需求基础上，结合用能清洁化替代技术的可能性，组合定义综合、复杂形态的用能场景集。

②实现面向铁路交通运维需求的能源负荷总量预测技术

针对电气化/非电气化铁路区段的各自运维特点，构建相应的基础设施运维用能需求与列车运维用能需求分析模型；根据铁路系统智能化发展的演化趋势，预测铁路交通系统运维需求的能源负荷时-空分析；根据铁路系统用能绿色化替代技术可能性，预测铁路交通系统运维需求的能源负荷时-空分布；结合铁路交通系统智能化、绿色化运维需求，构建铁路交通系统运维需求的整体能源负荷时-空分布预测模型。

③建立铁路网运行驱动的能源负荷流量预测模型

针对电气化铁路区段，构建供电牵引网的能源负荷流量分析模型；针对非电气化铁路区段，构建基于储能或氢能驱动的能源负荷流量分析模型；基于上述模型，开展与铁路运行方式适配的路网运行驱动的能源负荷流量预测模型。

子课题3：铁路基础设施运行模态/方案与效能提升

立足于表征铁路运输系统在实现能源自洽过程中，典型的源-网-荷基础设施的运行特性，研究不同的运行特性下的能量供求关系或能量流特征，实现运行效能评估和优化提升。

①铁路交通能源自洽系统基础设施运行模态研究

基于铁路交通系统中牵引供电、公共服务等既定负荷下的能源自洽需求分析结果，，建立铁路交通能源自洽系统的典型工作状态、运行模式拟合模型，研究铁路基础设施不同的运行模态下的负荷或供能需求变化规律，提出不同工作模态下的典型负荷需求表述模型。

②铁路交通能源自洽基础设施拓扑方案分析与研究

考虑风电、光伏、储能、并离网接入等供能要素，提出铁路交通能源自洽需求背景下的多态清洁能源供能架构组织依据，研究铁路交通能源自洽目标实现过程中，风光储、并网离网、新能源消纳等受地理、自然环境参量的影响规律，研究特定外部环境参量作用下的铁路交通多态能源供能潜力，分别针对不同应用场景提出相应的自洽能源系统拓扑构成方案和供能需求响应方案。

③铁路交通基础设施效能评估与提升技术研究

基于源-网-荷的多层异质分析过程，构建以实现能源自洽为目标的铁路交通供能-耗能分层模型，确定铁路交通自洽供能目标实现过程中的关键基础设施的效能表征参数，提出面向效能提升的铁路交通自洽能源系统结构优化方法，并建立铁路交通自洽能源系统风险评估模型，提出自洽背景下的铁路交通基础设施运行效能提升方法或运行模态优化方法。

子课题4：铁路自洽能源系统设计与评估技术

研究铁路交通负荷需求与路网参数之间的复杂关系，提出具备工程实用性的负荷模型，形成路网负荷驱动的自洽能源系统规划设计方案。研究运行方案、配置参数、调度策略等设计要素对铁路自洽能源系统特性的影响；围绕供电能力、供电质量、系统能效、可靠性、自洽率、投资收益等多样化指标，提出评估系统关键特性的方法。以保障供电能力为核心目标，考虑运行经济性，建立铁路交通自洽能源系统的优化目标及求解算法，据此提出具有高度灵活性和可操作性的运行优化方法。

①路网负荷驱动的自洽能源系统设计

研究铁路交通负荷需求与路网参数之间的复杂关系，揭示铁路负荷的统计特征与时序变化规律，提出具备工程实用性的负荷模型；围绕铁路自洽能源系统的架构及组分，提出规划设计目标、原则、要求、内容、步骤及具体方法，形成路网负荷驱动的自洽能源系统规划设计方案。

②铁路自恰能源系统关键特性评估

研究运行方案、配置参数、调度策略等设计要素对铁路自洽能源系统特性的影响；围绕供电能力、供电质量、系统能效、可靠性、自洽率、投资收益等多样化指标，提出评估系统关键特性的方法，形成铁路自洽能源系统关键特性评估方案。

③铁路自洽能源系统优化技术

以保障供电能力为核心目标，考虑运行经济性等关键特性，建立铁路交通自洽能源系统的优化目标；针对自洽能源系统的电路架构、运行方式、控制逻辑、源荷特性，建立元件模型和解析方法；研究系统运行优化的工程化求解算法，建立具有高度灵活性和可操作性的最优调度方法，形成铁路自洽能源系统的性能优化策略。

3.3拟解决的重大科学问题或关键技术问题

（1）拟解决的关键科学问题

①环境适配的铁路交通自洽能源与路网用能时空、负荷需求的匹配机制及其相互作用演进机理

不同地域条件下不同形态的清洁能源供给能力具有较大的不确定性，同时铁路负荷时空分布极其不均并具有强波动性，而且电能质量、网压稳定性、负荷预测、系统可靠性等也随着多态能源和多元化储能的接入融合将呈现新的特性。因此，研究揭示环境适配的铁路交通自洽能源与路网用能时空、负荷需求的匹配机制及其相互作用演进机理成为规划和设计铁路交通自洽能源基础设施需要解决的关键科学问题。

②基于高弹、可靠、可用、可恢复和安全性的铁路交通自洽能源系统效能涌现机理与提升机制

不同场景下铁路交通自洽能源基础设施需要融合多态电源、能量变换和传输分配设施，其供能潜力、用能时空和负荷需求的复合波动性以及系统元件数量的增加对铁路交通自洽能源系统的弹性、可靠性、可用性、可恢复性以及安全性形成巨大挑战。因此，如何在多源、自成网或半自成网、定期与偶发负荷并存的铁路交通能源系统中，通过提炼表征系统效能的关键性指标，发现铁路交通自洽能源系统效能涌现机理与提升机制成为辨识系统关键部件和提高能源供给可靠性的关键科学问题。

③基于效能保持与提升的铁路交通自洽能源系统拓扑、配置与重构优化理论

为了实现铁路交通自洽能源系统效能保持和提升，需要研究系统效能与拓扑结构和配置的相互作用关系。不同的系统拓扑和配置将影响系统重构自由度，进而影响系统效能的保持和提升水平。因此，如何从风、光、水等多种一次能源供给方式与储、配、用等能源协调管理方法出发，构建可重构、可配置包含一次能源及其发电、配电、输电的系统拓扑成为保持和提升自洽能源系统效能的关键科学问题。

（2）拟解决的关键技术问题

①铁路交通自洽能源系统能源负荷与自洽能源供给匹配及产-消一体化设计技术

多因素影响下铁路基础设施和列车能源负荷不均匀和波动性与多态清洁能源供能能力不确定性的耦合，增加了铁路交通自洽能源系统负荷与供给匹配的难度。因此，基于铁路绿色智能化用能场景下能源负荷预测以及供给潜力评估，突破基于源-网-荷-储的铁路交通自洽能源系统产-消一体化设计方法是减少弃能提高能效的关键技术手段。

②铁路交通自洽能源系统RAMS评估与系统效能提升技术

铁路交通自洽能源系统的供能用能具有较强的特殊性，且结合一次能源禀赋的多变，必然导致系统效能随着自然禀赋、地理位置、列车运行等的不同而呈现多变的情形。因此，通过突破复杂的铁路交通系统中源-网-荷-储分层RAMS评估与系统效能提升技术，保障铁路交通自洽能源系统供能质量成为实施和优化铁路自洽能源系统设计方案的基础依据和关键目标。

3.4考核指标及评测手段/方法

| 序号 | 课题研究成果 | 考核指标 | 评测方式/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁路交通自然禀赋下能源供给潜力评估 | - 高水平论文2篇：对应课题3子课题1 - 发明专利1 项：对应课题3子课题1 - 评估方法 1项：对应课题3子课题1 - 工具软件 1 项：对应课题3子课题 | - 发明专利达到实质审查阶段，实用新型和外观专利以及软件著作权授权 - 论文录用 - 第三方独立机构出具能够证明方法或工具功能的测试和用户报告 |
| 2 | 铁路交通运维需求驱动的能源负荷预测 | - 高水平论文 1 篇：对应子课题2 - 工具软件 1 项：对应子课题2 |  |
| 3 | 铁路基础设施运行模态/方案与效能提升 | • 高水平论文 3 篇：对应子课题3 • 发明专利 2 项：对应子课题3 |  |
| 4 | 铁路自洽能源系统设计与评估技术 | • 高水平论文 2篇：对应子课题4 • 发明专利 2 项：对应子课题4 |  |

3.5参加单位任务分工

| 序号 | 子课题 | 参与单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子课题1 | 北京交通大学，华北电力大学…… |
| 2 | 子课题2 | 华北电力大学，北京交通大学…… |
| 3 | 子课题3 | 北京交通大学，华北电力大学…… |
| 4 | 子课题4 | 北京交通大学，华北电力大学…… |

4、课题4：水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术

4.1研究目标

剖析水路交通自然禀赋及清洁能源供给的时空分布规律，提出供给潜力评估方法；构建面向多要素组合约束下水路交通需求驱动的能源负荷智能预测方法；研究多要素不确定性条件下的水路交通自洽能源基础设施高效运行模态、能源供给优化调配方案及效能提升技术，构建水路交通自洽能源系统评价体系；提出港-航-船-岸-坝一体化能源基础设施规划设计理论与技术，并形成水路交通自洽能源系统规划设计与评价软件。

4.2主要研究内容

课题4任务分解如图3.5所示。

图3.5 课题4任务分解结构图

子课题1：水路交通系统自然禀赋下的多态清洁能源供给潜力评估方法研究

①水路交通系统多态清洁能源自然禀赋总体特征评估方法

根据我国港口、航道及岸线等基础设施多态清洁能源供给的自然禀赋，研究多态清洁能源在水路交通空间的分布类型、整体规模；研究水路交通系统多态清洁能源的生产与储运能力特征，构建其总体供给能力和开发潜力评估方法与模型。

②水路交通系统多态清洁能源自然禀赋时空分布特征评估方法

基于总体特征分析，研究水路交通系统各类清洁能源时空分布差异性，提出多态清洁能源自然禀赋的时空分布预测模型；根据水路交通基础设施、能源储运系统和用能终端特征，研究水路交通空间能源储运能力、开发潜力的动态预测方法；综合自然禀赋、储运能力和开发潜力的评估与预测技术，提出水路交通多态清洁能源时空分布特征评估方法。

③水路交通系统多态清洁能源供给途径与潜力评估方法

根据港、航、船、岸、坝等基础设施和载运工具的运行与分布特征，研究清洁能源供给的途径与方式，提出源-网-储耦合的水路交通能源供给途径规划方法；考虑能源供给途径和方式的约束条件，提出水路交通系统多态清洁能源的分布式供能和用能潜力评估方法，计算与评估岸线、港口等闲置区域的能源供给潜力和综合输送效率。

子课题2：水路交通需求驱动和组合约束下能源负荷智能预测研究

①水路交通智能化、绿色化用能场景构建

以我国典型水路交通网络为研究对象，筛选智能化、绿色化用能场景（如港、航、船、岸、坝等）及关键要件（如船舶、港机、集卡、岸线风电设备等），分析各要件空间布局，研究水路交通用能场景快速生成技术，实现多元化、多层级的用能场景集合。

②水路交通需求驱动下的多态能源负荷动态演化分析

研究水路交通需求及港、航、岸、坝等基础设施的动态变化趋势，预测分阶段的用能总量。在此基础上，研究不同宏观经济状况、能源政策等对能源价格及用能主体的能源消费行为的影响并构建能源使用选择模型，进而获取典型用能场景下多态能源需求及负荷时空动态演化规律。

③多要素及特征组合约束下的水路交通用能负荷预测

基于以上水路交通用能场景集，解析各个场景集下的船型、仓储及管理水平等静态特征与能源消耗之间的关系，提出水运货物与乘员单位周转量对应的能耗估计方法；剖析水路交通需求、水文、风向等动态要素与船舶、港机、集卡能源供需之间的互动耦合关系，构建交通需求、天气、载运与接卸转运设备、管理等多要素组合约束下不同运维工况的多场景用能负荷总量预测方法。

子课题3：水路交通能源基础设施配置方案与效能提升

①港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统运行模态分析

结合子课题①和子课题②中能源供需特点分析，研究水路交通能源供需耦合模式；分析水路交通能源系统源-网-储-荷的综合运行模态，提出能源基础设施高效运行策略；开展港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统多用能场景运行模态分析。

②不确定条件下水路交通自洽能源基础设施配置、能源供给与调配方案研究

考虑各水路交通用能场景的能源供需不确定性，分析港口岸电系统、船载能源系统、岸基储能设施的出力波动；综合考虑船舶能源荷载状态和港口等的运行特征，并结合清洁能源之间的互补关系及动态特性，提出水路交通自洽能源基础设施配置方案，开展运行模态仿真，并据此确定最优调配方案。

③ 多要素及特征组合约束下的水路交通自洽能源系统效能评估与提升方法研究

从水路交通自洽能源系统的安全性、可靠性、经济性等角度出发，提取水运交通自洽能源系统效能影响因素，明确优化目标和组合约束条件，构建系统效能评估指标体系；在系统运行仿真基础上，利用指标体系评估系统运行模态；根据评估结果，协同优化水路交通自洽能源系统调配方案，提出系统效能方法集。

子课题4：水路交通自洽能源系统规划设计与评价技术

①水路交通自洽能源系统评价指标体系和标准

研究针对港、航、船、岸、坝等用能场景的评价指标选取方法，生成评价指标集；根据水路交通自洽多态能源系统在不同用能场景下的具体内涵、建设时序和运维主体，对评价指标集进行分类；研究针对不同用能场景的评价指标体系和标准。

②水路交通需求与能源系统耦合规划与设计技术

结合子课题①中关于能源供给时空分布特征及子课题②中关于水路交通需求预测结果，研究水路交通自洽能源系统规划与设计技术，包括动态交通需求驱动的能源系统规划优化和设计技术以及运行调度优化技术；结合水路交通和能源系统的供需特征，研究不同用能场景下水路交通需求和能源系统供给的耦合技术，包括交通与能源系统联合优化规划技术、协同优化运行控制技术以及连锁故障分析与诊断技术。

③水路交通自洽能源系统规划设计评估技术

结合水路交通系统用能场景特征，建立包含多元评价指标体系的评价集合；研究指标权重计算方法与评价方法，构建体现高弹、可靠、可用、可恢复和安全性要求的系统整体评价框架；开发构建可配置、易扩展、可演进优化的港-航-船-岸-坝一体化的水陆交通自洽多态能源系统规划、设计和评估软件系统。

4.3拟解决的重大科学问题或关键技术问题

（1）拟解决的关键科学问题

①水路交通运输需求时空特征与多态能源系统供给能力和负荷耦合关系及匹配机制研究

水路交通系统受天气、水文等多因素影响的运输需求的时空强随机性，与多态能源系统供需的强波动性之间将产生具有高维随机性的耦合关系。如何厘清水路交通运输需求与多态能源系统供给能力与负荷之间的复杂的耦合关系，并构建相应的匹配机制，是本课题研究的关键科学问题之一。

②水路交通系统港-航-船-坝-岸智能化运行、绿色化运维与自洽能源系统之间的适配机理与效能提升机制

在水路交通系统智能化运行和绿色化运维的发展趋势下，其用能场景将更加复杂和多元化，进而对水路交通系统自洽能源系统的的适配性及效能提升方面提出更高的要求。因此，在高不确定性下的能源供需适配机理与效能提升机制，是本课题研究的关键科学问题之二。

（2）拟解决的关键技术问题

①自然禀赋、时空区域和用能负荷特征组合约束下的水路交通清洁能源基础设施供需平衡及效能提升技术

水路交通系统用能需求和多态能源系统的供给之间将产生复杂的波动和时变耦合关系，构建相应的水路交通自洽能源基础设施的供需平衡与效能提升技术，提出分时供能服务策略、供能及储能设备的分时运行模态和多态能源供需平衡与效能提升方法等，是构建高效水路交通自洽能源系统的关键技术问题之一；

②水路交通需求驱动的自洽能源系统规划设计优化与关键特性评估技术

基于水路交通需求及多态能源基础设施的分布特征，利用系统动力学、数理等方法模拟规划设计方案下用能需求和多态能源基础设施运行工况之间的复杂耦合关系的规划设计优化技术，并提供集安全性、可靠性、鲁棒性及经济性于一体的关键特性评估技术是本课题需要研发的关键技术之二。

4.4考核指标及评测手段/方法

| 序号 | 课题研究成果 | 考核指标 | 评测方式/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术 | - 高水平论文12篇：对应课题研究内容①-④ - 发明专利2项：对应课题研究内容②和③ - 评估方法2项：对应课题研究内容①和④ - 工具软件1项：对应课题研究内容④ | - 发明专利达到实质审查阶段，实用新型和外观专利以及软件著作权授权 - 论文录用 - 第三方独立机构出具能够证明方法或工具功能的测试和用户报告 |

4.5参加单位任务分工

| 序号 | 子课题 | 参与单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子课题1 | 华北电力大学、武汉理工大学、部规划院 |
| 2 | 子课题2 | 武汉理工大学、部规划院、华北电力大学 |
| 3 | 子课题3 | 部规划院、长安大学、武汉理工大学…… |
| 4 | 子课题4 | 武汉理工大学、长安大学、部规划院…… |

四、主要创新点

围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述项目的主要创新点。每项创新点的描述限500字以内。

1、建立适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构设计方法，提出系统适配机理与规划设计理论框架

以高效利用清洁能源自然禀赋实现交通能源自洽为根本目标，揭示能源自洽范式与动静态交通负荷需求间的适配机理和互馈机制，首次系统研究形成普适性交通自洽能源系统架构、功能、组分和空间布局设计方法，建立交通自洽能源系统与交通基础设施融合范式，科学划分交通基础设施类别，合理定义交通自洽能源基础设施，提出自洽能源系统基础设施供能潜力与交通智能化运行、绿色化运维用能需求的适配性评价方法，揭示其互馈影响机制与系统适配性机理；研发适应交通发展需求的自洽能源系统基础设施规划设计技术架构，建立交通自洽能源系统拓扑结构、配置与重构优化理论，提出灾害、事故、局部失效、需求变化时,自洽能源系统的效能保持与恢复解决方案集，形成具备高弹性、高可靠性与可恢复性的交通自洽能源系统规划设计架构体系，为多交通模式与复杂应用场景下的交通自洽能源系统基础设施规划设计软件的研发提供理论基础与技术保障。

2、提出公路交通自洽能源系统运行模式、形态，建立自洽能源系统架构优化设计方法

以解决双碳目标下公路交通系统能源自洽供给问题为目标，构建公路交通自洽能源系统的形态、运行模式及系统架构优化设计方法。首次针对公路交通负荷随机性强、单位容量小、数量大和空间布局范围大的需求特征，系统开展公路路域可利用风/光能源自然资源禀赋评估，建立以多态清洁能源可用性、经济性为目标的路网多态清洁能源供给潜力评价体系；提出满足未来交通系统智能化运行、绿色化运维需求的公路交通自洽用能形态、运行模式及相应的用能场景集，形成以源-网-储-充为特征的公路交通能源自洽实现途径与解决方案集，实现基于负荷驱动的能量布局优化、自然禀赋与用能需求适配的能量动态平衡系统功能；攻克公路交通自洽能源系统RAMS评估、系统效能提升难点技术，构建面向多元应用场景的公路自洽能源系统规划与设计方法体系，实现支持公路交通自洽能源系统功能与架构设计的规划软件。

3、提出铁路交通多态自洽能源系统规划设计理论与方法，形成铁路自洽能源系统规划设计软件

以铁路交通脱碳减排和节能增效需求为牵引，突破包涵能源潜力评估、负荷预测和基础设施效能提升的铁路交通多态清洁能源系统规划与设计技术，实现轨道交通供用能技术体系的创新；通过研究基于宜能空间精准识别的铁路清洁能源供给潜力评估方法、铁路运行模式适配的智能化用能需求以及绿色化能源替代方案，构建综合考虑自然禀赋、牵引方式、储能需求的铁路用能场景集，开展复杂综合铁路用能场景的能源负荷预测分析，实现绿色智能铁路自洽能源系统规划设计中供能和需能的精细化评估；突破支持多态清洁能源接入的源-网-荷-储自洽能源系统优化技术，率先提出兼顾铁路运行能效提升、清洁能源消纳、地域性能源一体化组织等目标的能源自洽系统拓扑架构、运行模式配置实施方案和工具软件。

4、形成水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术，建立工具化规划设计软件模块（448字，可以！）

首次提出自然禀赋、天气、环境和多态能源供给能力组合约束下的水路交通能源供给潜力评估与基于整体规划建模框架的水路交通需求预测及其驱动下的自洽能源系统负荷需求智能预测方法；针对多态能源系统，开展基于“源-网-荷-储”的能源供给仿真建模与运行模态适配性分析，研究在多种极端条件下，规划设计的自洽能源系统供给能力的适配性针对水路交通用能场景集；基于整体规划建模框架，构建包含水路及与其相关的多模式交通系统需求预测模型，预测水路及相关联的交通系统的时变交通运输需求。在此基础上，构建相应的能源供需数理或仿真模型，分析具体水路交通自洽能源系统规划设计方案中用能需求随交通需求、天气、环境及水文等要素的时变规律及其与各种能源供给子系统的时变负荷之间的耦合关系，研发港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统基础设施规划设计评估、运行与调配优化等成套关键技术，并研究形成包含以上关键技术的工具化的水路交通自洽能源系统规划设计软件。

五、预期经济社会效益

项目的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。限1500字以内。（确定写法，字数精减，1414字，可以！）

交通与能源是经济社会发展的基础保障，直接决定经济发展质量、效率和可持续性。2019年9月，党中央国务院提出了《交通强国建设纲要》（以下简称“纲要”）,其中重点指出：“提高交通领域的智能化、绿色化和共享化”、“构筑多层级、一体化的能源交通融合的综合交通枢纽体系”、“优化交通能源结构，推进可再生能源、清洁能源应用”。本项目主聚焦交通自洽能源系统基础设施的规划与设计技术开展研究，具有重要意义和价值。

科学价值

针对未来交通自洽能源基础设施规划、设计中存在的问题，本项目将在交通自洽能源与综合交通网用能时空、负荷需求匹配机制、相互作用演进机理，高弹、可靠、可用、可恢复和安全性交通自洽能源系统效能涌现机理与提升机制，以及基于效能保持与提升的交通自洽能源系统拓扑、配置与重构优化理论等方面取得突破和创新。通过道路工程、轨道工程、水运工程、电气工程、电力工程、系统工程、材料科学与工程、计算机科学等不同学科的交叉融合，为交通和能源科学领域注入新的活力，拓展新的研究方向。

技术价值

本项目的实施，研究形成交通自洽能源系统架构、功能、组分和空间布局设计与优化方法，研发综合交通自洽能源系统基础设施规划设计技术，形成具有普适性的综合交通自洽能源系统规划设计软件系统；面向公路交通负荷随机性强、单位容量小、数量大和空间布局范围大的需求特征，形成以源-网-储-充为特征的交通能源自洽途径和解决方案集,构建自洽能源系统规划与设计方法体系；制定铁路交通自洽能源系统的规划方法与技术规范，形成支持多态清洁能源接入的源-网-荷-储自洽能源系统优化设计技术，研发形成兼顾运行能效提升、清洁能源消纳、地域性能荷一体化目标的自洽能源系统拓扑架构、运行模式、实施方案；提出自然禀赋、时空区域和多态组合约束下的水路交通能源供给潜力评估方法与基于整体规划建模框架的水路交通需求预测及其驱动下的自洽能源系统负荷需求预测方法,研究形成港-航-船-岸-坝一体化的自洽能源系统基础设施规划设计、运行与调配优化技术。

社会效益

因地制宜地为交通可再生能源资源利用与交通负荷的全面匹配建立适用的机制和成套的解决方案关系到交通系统的能源转型，更关乎人类赖以生存的碧水蓝天。从社会与文化建设的角度来看，能源与交通协同创新发展，既能够推进人类活动保障体系低碳、智能、高效、便捷发展，也可以促进绿色发展和生态文明理念的广泛传播，对形成和强化绿色、低碳和可持续社会共识及其对人和社会行为的良性影响具有重大意义。

经济效益

能源与交通作为经济发展和社会运行的主要基础保障，直接决定经济发展的模式、形态与质量。能源交通融合将形成具有产业生成、聚集、引领和带动作用的新技术、新业态、新产业和新模式；创造一批新的经济增长点，形成相关产业群共生、互动、协同与演进的新范式，保障国民经济高质量发展和高效运行。加快交通与能源领域的技术和体制革新，优化能源与交通运营管理体系，实现能源与交通领域的追赶和创新，可以为我国经济发展注入全新的驱动力。

人才培养

交通与能源融合是一个新的领域，该领域的快速发展需要一批既熟悉交通运输领域，又熟悉能源电力领域的专门和领军人才。项目研究工作的顺利开展需要不同学科、不同技术领域之间的交叉和融合。本项目的实施为不同领域科技人员的创新合作提供了良好的平台，能够在交通能源融合研究方面培养和储备一批硕士、博士和博士后等高层次、高素质、复合型专业技术人才和具有国际视野和、国际影响力的领军骨干人才。

# 第三部分  申报单位及参与单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）项目、课题牵头单位在该研究方向的前期任务承担及综合绩效评价（验收）情况、相关研究成果

限1000字以内。

本项目与各课题承担单位为国内交通和能源领域的一流高等院校和科研单位，在交通、能源计以交通能源融合领域的基础理论研究、关键技术研发、基础设施规划设计与标准规范体系构建等方面具备坚实的研究工作基础和丰富的研究成果。

1.科研项目

牵头承担国家973、863、科技支撑计划和重点研发计划、国家自然科学基金等相关国家级重点研究项目数十项，各类省部级与其他研究项目数百项，部分项目见附表1。

课题组参与编制国家标准《城市轨道交通客运服务规范》和企业标准《基于乘客友好的通行导向技术指南》，合作出版《中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究》和《中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案》等相关研究专著。

2.标准规范

主持或参与编写了运输系统供配电技术、公路工程及沿线设施节能供电、内河船舶、航道、海上平台相关技术、通航评价等方面规范和标准10项（待定），其中《智能运输系统：长距离单相供配电系统技术要求》、《公路工程节能规范》、《公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范》、《海上平台拖航技术要求》等国家标准在业内广泛应用。

3.系统集成工程

项目与课题牵头单位负责或参与建成了多项风电、光伏、微电网等类型可再生能源发电系统，完成“含大型光伏电站的多种能源发电联合运行控制关键技术研究示范”等具备源网储充电热冷要素的示范工程30余项，完成了模拟船舶电力系统的太阳能光伏并网试验系统平台、智能新能源船舶在线监测平台、长江经济带整体规划模型与国家水运安全工程技术研究中心交通大数据云计算存储平台的系统集成研发。

4.成果及奖励

申报团队获得了相关领域科技奖励30项，部分奖励见附表3，其中包括“道路基础设施环境低影响开发理论方法与工程应用”、“环保型路面建造技术与工程应用”、“高速、城轨列车在途安全预警关键技术及应用”等多项国家科技进步奖与自然科学奖，“公路行业交通能源融合关键技术与创新发展”、“国家光伏先进技术领跑者基地实证平台开发与应用”、“基于故障关联信息的站域分布式保护系统”等省部级奖励。出版了包括《中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究》、《中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案》等在内的专著20余部，部分见附表4。发表高水平学术论文200余篇，申请获批相关专利100余项，部分见表5。申请获批软件著作权40余项，部分见附表6。

附表1 项目组承担的部分科研项目

| 序号 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工程院战略研究与咨询项目 | 2021-XZ-22 | 中国交通与能源融合发展战略研究 |
| 2 | 国家发展与改革委员会社科专题项目 |  | 能源交通融合发展研究 |
| 3 | 西部交通建设科技项目 |  | 《太阳能技术在低能耗交通安全设施中的应用研究》 |
| 4 | 交通运输战略规划政策项目 | 2019-9-2 | 《交通与能源融合发展战略研究》 |
| 5 | 交通运输部科技项目 | 2011318223480 | 《公路沿线设施用电能耗限值标准研究》 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |

附表2 项目组参与编制的部分规范、标准

| 序号 | 规范编号 | 规范名称 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 24716-2009 | 《公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范》 | 国家标准 |
| 2 | JT 2014-77 | 《智能运输系统：长距离单相供配电系统技术要求》 | 交通运输标准化项目 |
| 3 | JT2014-27 | 《智能运输系统：供配电系统节能技术要求》 | 交通运输标准化项目 |
| 4 | JT/T 1364-2020 | 海上平台拖航技术要求 | 行业标准 |

附表3 项目组荣获的部分相关科技奖励

| 序号 | 获奖名称 | 成果名称 | 获奖级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年中国公路学会科学技术奖 | 公路行业交通能源融合关键技术与创新发展 | 一等奖 |
| 2 | 2020年中国公路学会科学技术奖 | 亚热带山区高速公路绿色建造支撑技术研究与示范 | 二等奖 |
| 3 | 2018年安徽省交通科技进步奖 | 高速公路绿色隧道关键技术及工程示范 | 特等奖 |

附表4 项目组出版的部分专著

| 序号 | 著作名称 | 出版社 | 出版日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国陆路交通基础设施资产能源化潜力研究 | 科学出版社 | 2020.12 |
| 2 | 中国陆路交通能源融合的形态、模式与解决方案 | 科学出版社 | 2020.11 |
| 3 | 中国智能运输系统体系框架 | 人民交通出版社 | 2003 |
| 4 | 我国交通运输低碳智能发展战略 | 人民交通出版社 | 2017 |
| 5 | 新能源营运车辆产业与技术动态 | 人民交通出版社 | 2016 |
| 6 | 中国智能交通系统发展战略 | 人民交通出版社 | 2006 |
| 7 | 《城市轨道交通车站客流集散优化控制》 | 中国建筑工业出版社 | 2020.6 |
| 8 | 中国能源与交通领域战略研究报告 | 科学出版社 | 2020.05 |
| 9 | 船体表面防污减阻技术 | 武汉理工大学出版社 | 2020.05 |

附表5 项目组获得的部分专利

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种适用于低压供配电系统的漏电监测与保护方法 | 发明专利 | CN201711371234.7 |
| 2 | 一种新型公路照明LED集中供电电源 | 实用新型 | CN201620970257.4 |
| 3 | 一种基于多源输入与电池堆蓄能的充电系统 | 实用新型 | CN201920903096.0 |
| 4 | 一种光伏停车场 | 实用新型 | CN201920289674.6 |
| 5 | 一种新型隧道光伏发电遮光棚 | 实用新型 | CN201921779851.5 |
| 6 | 一种带追踪系统的微阵列光伏电池组太阳能路面 | 实用新型 | CN201820051453.0 |
| 7 | 一种光伏有源降噪声屏障 | 实用新型 | CN2018210100381.1 |
| 8 | 基于分层概率选择的电动出租车出行目的地选择方法 | 发明专利 | 2016105629199 |

附表6 项目组研制的部分相关软件及著作权

| 序号 | 软件类别 | 类型 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路网运行风险分析与调控系统 | 软件著作权 | 2020SR1741201 |
| 2 | 复杂环境下车站导向标识优化系统 | 软件著作权 | 2020SR0424834 |
| 3 | 基于MATLAB的轨道交通车站客流控制仿真系统 | 软件著作权 | 2018SR1003608 |
| 4 | 船用太阳能电池板多参数监测系统V1.0 | 软件著作权 | 2015SR083608 |
| 5 | 船用太阳能电池可靠性研究试验台监控系统V1.0 | 软件著作权 | 2015SR108223 |
| 6 | 波浪能海洋航行器自动测试系统V1.0 | 软件著作权 | 2019SR0264877 |
| 7 | 燃料电池混合动力系统智能能量管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2019SR0205659 |
| 8 | 多电混合能量管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2017SR324055 |

（二）项目及课题负责人的科研水平及主要成果

限2000字以内。

（三）项目、课题牵头单位相关科研条件支撑状况

包括国家（重点）实验室、国家工程（技术）中心、国家重大科研基础设施（含大型仪器设备）等情况，限1000字以内。（确定写法，字数精减）

长安大学

项目牵头单位长安大学，交通运输工程“世界一流”建设学科，交通强国建设试点高校。在公路交通领域教学设施完善、科研设备先进，研究队伍具备完成重大科研项目的素质和能力要求。拥有特殊地区公路工程教育部重点实验室、道路结构与材料交通行业重点实验室、桥梁结构安全技术国家工程实验室、公路养护装备国家工程实验室等科研平台。近几年围绕绿色智能公路研发和引进大量国际先进设备，包括 HVS Mark VI 加速加载试验系统、MMLS3 小型加速加载系统、工业计算机断层扫描成像系统（ICT）等，为本项目研究任务的实施与解决提供了强有力的平台支撑。

华北电力大学

华北电力大学拥有新能源电力系统国家重点实验室，建成了我国首个专门以能源交通融合发展为主业的高端智库平台：国家能源交通融合发展研究院，先后承担了中国工程院、国家发改委在内的能源交通融合发展战略咨询项目，以及中国中车研究院、轨道交通国家创新中心、中车株洲研究所在内的系列企业委托的轨道交通绿色化清洁供能的技术咨询与服务项目，形成了我国陆路交通基础设施资产能源化潜力评估、多源多态交通自洽能源系统评估与分析方法体系，拥有开展能源交通融合发展规划所需的、较为全面的交通领域与能源领域基础数据，并有独立的数据存储、分析、预测、可视化、规划所需的计算机硬件与软件平台资源。可为本项目实施提供全面的软件、硬件支撑。

北京交通大学

是教育部直属，教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学，是以交通运输，特别是轨道交通为特色的国家211 重点高校，“轨道交通安全”被列入国家985 工程优势学科创新平台，是具有研究生院的全国首批博士、硕士学位授予高校。拥有“轨道交通控制与安全国家重点实验室”、“轨道交通运行控制系统国家工程研究中心”、“国家轨道交通安全评估研究中心”、 “城轨交通系统安全与运维保障国家工程实验室”、“轨道交通安全协同创新中心”等国家重要研究实验室平台，拥有“北京市轨道交通电气工程技术研究中心”、“北京市城市交通信息智能感知与服务工程技术研究中心”、 “国家能源主动配电网技术研发中心”等省部级实验平台以及各种高性能计算设备和软件程序。学校连续3年入围“QS金砖五国大学排名”前100名，6个学科先后进入QS世界大学学科排名前400强。

武汉理工大学

武汉理工大学获批交通强国建设试点单位，拥有包括国家水运安全工程技术研究中心、船舶动力工程技术交通行业重点实验室、水路公路交通安全控制与装备教育部工程研究中心、道路桥梁与结构工程湖北省重点实验室、内河航运技术湖北省重点实验室等国家级、省部级创新研究平台和重点科研基地。建设了基础设施完善、研发能力强、工程化水平处于国内领先水平的水运研究、开发、工程化科研平台，拥有优越的科研工作条件和完备的软硬件环境，试验设备过亿元。

交通运输部规划研究院

交通运输部规划研究院是部属智库，近年深度参与了交通强国建设纲要、牵头编制了国家综合立体交通网规划纲要。目前拥有“国家公路网交通数据采集与服务系统”“交通资源监测管理系统”“交通运输环境数据中心”“交通运输环境规划与评估研究实验室”“交通排放控制监测技术实验室”等大数据系统和分析平台，积累了丰富的公路基础数据，具备绿色低碳交通运输政策研究、规划编制、标准制定、工程实践的全链条研究能力。承担了交通运输领域能源革命、节能减排与应对气候变化、低碳交通、运输结构调整、绿色货运、绿色公路水路建设、清洁燃料与新能源汽车应用等方面的30余项省部级以上重大科研课题。目前为交通运输部、国家发改委、生态环境部、科技部、国务院发展研究中心、中国工程院等部委级机构编制碳达峰碳中和行动方案提供科研支撑。出版低碳交通相关专著2本、绿色货运相关专著2本、“青藏高原绿色公路建设关键技术”等160余个项目获得省部级一、二等奖项。

交通运输部公路科学研究所

拥有领域多个相关的国家级、省部级科研创新平台、标准化技术委员会和全业务领域的国家级检测中心，包括国家智能交通系统工程技术研究中心、公路绿色建造与交通安全国际科技合作基地、交通运输部公路交通环境保护技术交通行业重点实验室、交通运输环境保护标准化技术委员会和中国节能协会交通节能专业委员会等研发平台和标准化管理机构。拥有经国家认监委授权成立的公路交通机电工程、安全设施、路基工程和桥梁隧道等公路全业务领域的产品及工程质量监督检验检测国家级检测中心。

（四）项目牵头企业运行状况（项目牵头单位不是企业的，不需填写）

填写下表，并在附件中提供该单位须提供近2年经会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表）。

| 项 目 牵 头 企 业 概 况 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业/领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济性质 |  | □国有企业 □集体企业 □私营企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □其它企业 |  |  |  |  | 企业特性 |  | □经认定的高新技术企业 □国家创新型企业 □其他： |  |  |
|  | 上市情况 |  | □深交所 □上交所 □新加坡 □香港 □创业板 □新三板 □纳斯达克□纽约交易所 □其它： |  |  |  |  | 上级主管单位 |  | □大专院校 □中科院科研院所 □其他部委科研院所 □地方科研院所 □军队系统 □政府职能部门 □企业 □无主管 □其他： |  |  |
|  | 公司注册地址 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |
|  | 成立时间（年、月） |  |  |  |  |  | 人员规模 |  |  |  |  |  |
|  | 主营方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 概 况 | 主要产品（列前3种产品）; 近三年年均销售额（万元）. 1. 2. 3. 上年度工业生产总值（万元）. 年; 年. 近2年主营业务收入（万元）. 近2年利润（万元）. 近2年资产负债率（%）. 近2年实收资本收益率（%）. 近2年现金流量（万元）. |
| 研 发 概 况 |  | 研发人员数量 |  |  |  | 上年度研究开发经费投入（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年度研究开发经费投入与主营业务收入的比（投入强度，%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 获得发明专 利数量（项）; 获得国际发明 专利数量（项）; 软件著作权（项）. |
|  |  | 制定国内标准（项） |  |  |  |  |  | 制定国际标准（项） |  |  |  |  |

二、参与单位、团队的选择原因及其优势

限1000字以内（确定写法，字数精减）

本项目集中了国内交通与能源两大领域的优势高校和科研单位，研究团队专业程度高、科研能力强、优势互补，工作基础坚实。各单位长期致力于复杂环境下交通与能源融合发展的方法、理论与规划设计技术研究，在能源交通融合发展领域发挥了重要的引领和示范作用。本项目团队单位具有良好的研究、计算分析与设计规划技术条件，为本项目的顺利开展提供了良好的科研与试验条件保障。

长安大学是教育部直属 “211工程”重点建设大学，学校拥有道路结构与材料交通部重点实验室和特殊地区公路工程教育部重点实验室，长期开展路面材料与结构设计、道路智能感知理论、道路基础设施环境低影响开发、环保型道路建造技术等方面的研究，主编、参编多部国家、行业标准规范。

华北电力大学是教育部直属“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学，重点建设能源电力科学与工程学科群，学校积极参与国家创新体系建设，在新能源、特高压、智能电网、清洁煤电、核电等重要领域都取得了显著成果，现建有3个国家级科技创新平台、1个国家级国际科技合作基地，6个高等学校学科创新引智基地，以及29个省部级科技平台及研究基地，承担国家重点研发计划、国家科技重大专项、“973”、“863”、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等3700余项，获国家级、省部级科技进步奖等400余项。

北京交通大学是教育部直属，教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学，以交通运输，特别是轨道交通为特色的国家211 重点高校，“轨道交通安全”被列入国家985 工程优势学科创新平台，拥有“轨道交通控制与安全国家重点实验室”、“轨道交通运行控制系统国家工程研究中心”、“国家轨道交通安全评估研究中心”、“城轨交通系统安全与运维保障国家工程实验室”、“轨道交通安全协同创新中心”等国家重要研究实验室平台，拥有“北京市轨道交通电气工程技术研究中心”、“北京市城市交通信息智能感知与服务工程技术研究中心”、“国家能源主动配电网技术研发中心”等省部级实验平台以及各种高性能计算设备和软件程序。

武汉理工大学是教育部直属全国重点大学，是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校，是教育部和交通运输部等部委共建高校。在本项目领域开展了船舶新型发电技术、新能源应用技术、交通运输规划与管理等研究，拥有包括国家水运安全工程技术研究中心、船舶动力工程技术交通行业重点实验室等在内的1个国家级、6个省部级创新研究平台和重点科研基地，已承担与本项目领域相关的国家、省部级研究项目20多项，具有扎实的研究基础。

交通运输部公路科学研究所（院）（简称“公路院”）是部直属公益二类科研事业单位，主要从事公路交通运输领域的科学研究、技术研发、标准规范制修订和科技服务、技术支撑、人才培养等工作。经过60多年的建设和发展，公路院已成为集科学研究与产业开发为一体的综合研究机构，为交通运输部一级事业单位，主持制定、修订了大量国家与行业的标准规范，拥有国家智能交通系统工程技术研究中心、公路绿色建造与交通安全国际科技合作基地、交通运输部公路交通环境保护技术交通行业重点实验室、交通运输环境保护标准化技术委员会和中国节能协会交通节能专业委员会等行业研发平台和标准化管理机构。

根据本项目各课题研究任务，各单位可充分发挥自身学科与研究领域优势，分别在公路、铁路、水运交通及交通能源融合研究方面，有效利用已有研究成果基础和单位科研平台，整合优势力量，保证高效、高质量完成本项目的研究目标，形成交通自洽能源基础设施规划设计技术体系与使用工具软件系统。

三、相关的国际合作与交流

说明申报团队现有的国际科技合作交流基础和渠道、主要合作对象、合作领域、合作方式和合作成果等内容，限1000字以内。

1.承担国际科技合作项目

申报团队依托国家自然科学基金与国际知名大学和团队在交通运输、交通环境与能源技术方面开展国际科技合作，承担了包括“中国-荷兰-挪威绿色智能船舶领域科技合作过程管理”、“沥青混合料三维细观结构识别与重构方法研究”、“沥青路面全寿命周期能耗评价技术”、“船用光伏并网逆变器装备研发”、“智慧港口数据底盘构建和集卡运行风险评估技术研究”等国际合作与战略性科技创新合作项目。

2.国际合作备忘录或协议

长安大学与世界 70 余所高校签署了国际合作备忘录或协议。在国家外国专家局的支持下，团队依托“特殊区域公路工程可持续发展”111 引智基地，与美国伊利诺伊大学香槟分校、德州大学奥斯汀分校、加拿大滑铁卢大学、德国亚琛工业大学、美国罗格斯大学以及意大利米兰理工大学等，开展长期实质合作。华北电力大学坚持国际化发展战略，不断深化国家合作与交流。依托华北电力大学“大电网保护与安全防御”111 引智基地，建成华电-欧盟北欧五校综合能源系统研究中心、华电-加拿大最尼托巴大学和多伦多大学直流研究中心等。武汉理工与英国南安普顿大学共建“高性能船舶技术联合中心”、与代尔夫特理工大学共建“智能船舶和运输联合研究中心”、与布鲁内尔大学共建“结构安全与完整性联合研究中心”。

3.国际合作会议及国际交流合作

近五年，长安大学举办了包括“可持续交通基础设施国际高端论坛”、“基础设施资产管理高端学术论坛”、“国际交通基础设施和材料会议”以及中美、中俄、中法、中南等公路工程标准对接研讨会和各类学术会议 10 余次。华北电力大学联合举办“第四届能源论坛”、“第四届可再生能源电力生产国际会议”等国际学术会议 10 次。北京交通大学牵头举办了EITRT2017、EITRT2019、GITSS2019 和SDPC 2020等国际学术会议，与全球领先的网络解决方案提供商思科公司签署了战略合作备忘录。武汉理工大学主办/协办“海事安全与智能航运国际会议”、“交通信息与安全国际学术会议（ICTIS）”、“船舶新能源与能效控制国际前沿研讨会”等国际会议22场。负责人、研究骨干大部分具有在国外工作或学习的经历，与世界同行建立了稳定的合作关系。

4.开展国际联合人才培养项目

项目承担单位与加拿大滑铁卢大学、美国罗彻斯特理工学院、加州大学伯克利分校、德州大学奥斯汀分校、挪威科技大学、荷兰代尔夫特理工大学、澳大利亚莫纳什大学、澳大利亚卧龙岗大学、俄罗斯莫斯科汽车公路大学、乌克兰基辅国立交通大学、日本东京大学、南非比勒陀利亚大学等十多个国家和地区的著名大学合作本科教育项目或签署硕博联合培养协议。与国外研究单位共同承担重大研发项目10多项，联合指导博土研究生15名，硕士研究生30名。各承担团队具备良好的研究人员培养条件。

# 第四部分  进度安排

包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重点节点（“里程碑”）安排、中期目标等。鼓励重大共性关键技术和应用示范研究类项目，采用甘特图等图表细化描述，限2000字以内。

本项目总体分为项目准备、项目研发和项目结题三个阶段，研发实践拟从2022年1月至2024年12月，历时3年，具体实施以项目批复时间为准。总体进度及各阶段具体工作内容如下表。

| 阶段 | 工作内容 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 | ①项目调研，资料收集； |  | 2021年第三、四季度 |
|  | ②完成项目申报书和课题申报书； |  |  |
|  | ③制定项目管理制度； |  |  |
|  | ④确定知识产权管理及权益分配管理方法。 |  |  |
| 项目研发 | 项目启动 | ①项目启动会，项目研究计划和任务分配； | 2022年第 一季度 |
|  |  | ②课题启动会，课题研究计划和任务分配。 |  |
|  | 研发与验证 | ①开展项目研究工作； | 2022年第二季度~2024年第二季度 |
|  |  | ②执行项目及课题中期报告与评估检查； |  |
|  |  | ③完成课题研发指标，编制课题结题报告。 |  |
|  | 评审与验收 | ①完成课题专家评审与验收； | 2024年第三季度 |
|  |  | ②完成项目研究指标，编制项目结题报告。 |  |
| 项目结题 | 专家评审，完成项目验收。 |  | 2024年第 四季度 |

各课题依据项目总体计划开展研发工作，在总体框架下，各课题中的专题依据课题的目标和计划制定相应研究任务和进度安排，本项目课题和下设子课题分解如下：

课题1：适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划

子课题1：交通多态清洁能源自洽系统组成要素及架构体系研究

子课题2：多态清洁能源自洽系统与交通智能化的适配性研究

子课题3：多态清洁能源自洽系统与绿色交通适配性研究

子课题4：交通需求驱动的自洽能源系统规划技术研究

子课题5：交通自洽能源基础设施系统规划设计软件开发

课题2：公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计

子课题1：公路交通自然禀赋下多态清洁能源供给潜力评估

子课题2：公路交通运维需求驱动的能源负荷预测

子课题3：公路自洽能源基础设施形态、运行模式、架构方案及效能提升

子课题4：公路自治能源系统设计与关键特性评估

课题3：面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计

子课题1：铁路交通自然禀赋下能源供给潜力评估

子课题2：铁路交通运维需求驱动的能源负荷预测

子课题3：铁路基础设施运行模态/方案与效能提升

子课题4：铁路自洽能源系统设计与评估技术

课题4：水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术

子课题1：水路交通系统自然禀赋下的多态清洁能源供给潜力评估方法研究

子课题2：水路交通需求驱动和组合约束下能源负荷智能预测研究

子课题3：水路交通能源基础设施配置方案与效能提升

子课题4：水路交通自洽能源系统规划设计与评价技术

结合上述任务分解，本项目年度具体工作内容、指标内容完成情况及进度如下：

2022年度计划：制定详细实施方案，进行系统的初步设计，开展相应的理论、架构、评估方法、预测模型、优化方法研究；

2022-2023年度计划：完善理论，提出系统适配机理，建立系统优化设计方法，完成仿真模拟，开发规划设计软件系统；

2024年度计划：真实场景软件系统使用评测，研究工作收尾，编制研究报告，组织验收，推广研究成果。具体课题与研究任务进度见下图：

结题验收

年度检查

中期检查

年度检查

进度甘特图：

| 任务内容 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 课题1 | 子课题1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题2 | 子课题1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题3 | 子课题1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题4 | 子课题1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子课题4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

包括项目及课题的内部组织管理方式、协调机制等，限1000字以内。

本项目负责人有丰富的国家科技计划项目组织实施与管理经验。牵头单位长安大学具有承担各类大型项目的经验，将加强对本项目的组织管理，督促项目承担单位按照国家及科技部的项目管理办法制定项目实施细则，强化实施过程管理，确保研究计划的顺利实施，达到预期研究结果。承担单位将认真履行项目承担单位的职责，协助做好项目的组织管理工作，及时汇报总结项目进展及研究结果。

本项目牵头单位、承担单位和参与单位在认真执行《国家重点研发计划项目管理办法》的基础上，加强项目管理的规范化和科学化，建立合理、科学的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，保障项目顺利完成。

1. 组织管理方式

（1）采用项目制管理模式，实施项目科学家和项目负责人负责制度

由项目负责人全面负责项目各项工作，并负责与联合单位签订任务合同，明确在研究内容、研究进度、成果递交期限、资金使用和成果享有等方面的责任和义务，项目负责人对任务完成情况进行阶段性验收。

（2）成立项目管理组和专家组

项目管理组由项目组织单位有关管理人员和项目负责人组成，负责项目的日常管理工作，主要包括项目执行过程管理，数据资料汇总，依据任务书的要求对各参加单位承担的工作进行检查和监督。

成立由知名专家组成的专家组，专家组由项目所在领域的技术专家组成。帮助把握项目及各任务的研究方向、整体框架、技术路线和实施方案，指导项目的总体研究工作，审核研究报告和指导提高研究成果的水平。

（3）建立系统开发及各研究内容的质量控制制度

对系统研究和开发过程中产生的技术文件（如技术报告、考察报告、程序源代码、调试与排错过程、测试方案、率定和验证报告、验收鉴定报告等）建立技术档案，保证系统研发过程的可追溯性，严格遵循系统需求分析、系统详细设计、模块编程开发、系统测试、系统试运行等步骤开展，保障系统的科学性和可应用性。

2. 协调机制

建立有效的协调协商机制，确保项目按计划顺利实施。

（1）定期召开项目协调协商会议，确定项目的总体规划与技术方案，对项目及各任务研究中出现的重大问题，由项目牵头单位组织各参与单位进行协调，在征求专家组意见的基础上，及时提出问题的解决方案，督促相关单位纠正和改进；

（2）项目内部各研究任务设立季度进展汇报机制，项目负责人和子课题负责人之间建立月度通讯机制，及时跟踪和监督项目任务实施进展，对出现的问题及早发现和处理。

二、保障措施

项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限1000字以内。

1．政策保障

（1）建立专项实施、多部门协调机制和重大事项决策机制，充分发挥部门、行业和地方的积极性。成立专项专家咨询委员会，全过程跟踪专项实施，确保专项任务目标落地；

（2）突出顶层设计，加强专项实施与创新发展战略、交通强国战略等密切结合，与国家交通发展密切结合，与国家战略性部署密切结合；

（3）建立“政产学研用”联合攻关机制，发挥项目联合体的群智和集智作用，统筹考虑项目、人才、基地建设；建立专项信息成果共享机制和信息统一发布平台，促进科研信息共享。

2．组织保障

（1）发挥专业机构在项目管理中优势，强化重点专项一体化组织实施，制定专项实施的管理措施，保证专项顺利实施；

（2）形成以项目负责人为牵头，各课题设课题组长，课题组长为课题的第一责任人，由各课题组统筹协调参与单位，协同工作、紧密联系、及时沟通、资源共享的组织工作模式；

（3）课题各单位形成专人专项研究，各单位匹配大量高、中、低级职称人员开展工作，搭建合理的学术梯队，责任落实，分工明确，形成快速高效的科研管理机制。

3．组织保障

（1）本项目联合体汇集了国内顶尖高校和科研院所、一流的研究团队，通过本项目组织凝聚了领域内的顶尖优秀专家，科研人才实力雄厚；

（2）承担单位均为公路交通和能源电力领域传统高校、科研院所和优势企业，拥有雄厚的校友资源和智力资源，具有丰富的生产示范及良好的科研与生产条件，为现场试验和科研工作的顺利展开提供完备保障；

（3）以国家重点实验室、国家工程中心及省部级实验室为支撑，建立国内一流的科研平台，拥有大量先进的科研仪器设备，可实现多种手段的联合研究。

综上，项目承担与参与单位是相关领域的主要高校和科研院所，项目组成员也都是相关领域的领军人才或技术骨干，积累了丰富的技术储备和相关的基础信息资料，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。

三、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限1000字以内。

本项目在实施过程中对成果转化和转让过程中涉及的知识产权及相应权益等问题，将遵照《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《关于加强国家科技计划和知识产权管理工作的规定》（国科发征字[2003]94号）的有关规定执行。

1.按照国家科技成果相关规定，严格执行《科技成果登记办法》，实行国家科技计划重大成果报告制度，项目实施过程中取得重大成果时，及时向科技部的计划管理机构报告。并根据科技成果特点，按照法律法规的规定适时选择申请专利、进行著作权登记等适当方式予以保护。

2.所形成的知识产权，其归属、使用和管理按照《关于国家科研计划项目研究成果和知识产权的若干规定》（国办发[2002]30 号）执行。

3.在不影响项目的专利申请或其他知识产权保护的前提下，项目产生的学术报告、论文和专著在进行对外发表时，标注所属国家科技计划专项经费资助字样和计划项目编号。

4.知识产权与科研成果涉及国家机密的，严格遵照《中国人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》及相关规定实施管理。

5.在不影响知识产权保护、国家秘密和技术秘密保护的前提下，积极推动项目产生的知识产权和科研成果的转移和运用，加快知识产权的商品化、科研成果的产业化。并按照国家科技成果相关规定，对项目的成果进行权益分配。

四、风险分析及对策

从技术风险、市场风险、政策风险等几个方面分析项目实施可能面临的风险并提出对策。

表5 项目执行可能面临的风险

| 序号 | 风险类别 | 风险内容 | 风险发生可能性 | 涉及的研发任务 | 预防风险或减少风险损失的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | √技术风险 □市场风险 □政策风险 □其他 |  | □高 √中 □低 | 适应交通运维需求发展的自洽多态清洁能源系统架构、适配机理与系统规划 |  |
| 2 | √技术风险 √市场风险 □政策风险 □其他 |  | □高 √中 □低 | 公路交通自洽能源系统形态、模式研究与系统架构优化设计 |  |
| 3 | √技术风险 □市场风险 □政策风险 □其他 |  | □高 √中 □低 | 面向绿色智能铁路的自洽多态能源系统规划设计 |  |
| 4 | √技术风险 √市场风险 □政策风险 □其他 |  | □高 √中 □低 | 水路交通需求驱动的自洽多态能源系统规划设计关键技术 |  |

# 第六部分  研究团队

项目参加人员基本情况表

| 填表说明： 1、专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2、投入本项目的全时工作时间（人月）是指在项目实施期间该人总共为项目工作的满月度工作量；累计是指项目组所有人员投入人月之和； 3、项目固定研究人员需填写人员明细； 4、是否有工资性收入：Y、是 N、否； 5、人员分类代码：A、项目负责人 B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员； 6、工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件类型 | 证件号码 | 专业技术职称 | 职务 | 最高学位 | 专业 | 投入本项目的全时工作时间 （人月） | 人员分类代码 | 所属课题 | 是否有工资性收入 | 工作单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定研究人员合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 流动人员或临时聘用人员合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

# 第七部分  指南所要求的附件

在本部分，请仅附上申报指南所要求的相关材料（如联合申报协议等,协议中应有所有参与单位签章，项目及所有课题负责人签字，以及签署时间）。项目牵头申报单位若为企业，须提供该单位供近2年经会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表）。

预申报阶段已提供的上述相关材料仍视同有效，不需要重复上传；仅在有重大修改或增补时，需要补充提交相应的修改或增补部分。